ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ____________№___________

ПРОЕКТ

### Муниципальная программа

### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

### на территории Снежинского городского округа»

### на 2024 - 2028 гг.

### 2023 год

2

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Снежинского городского округа» на 2024–2028 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 N 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; - Приказ Минэкономразвития России от 28.04.2021 N 231 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - Указ Президента РФ от 13.05.2010 № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». - Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 19.05.2023 № 253-р «О разработке муниципальной Программы». |
| Координатор Программы | Заместитель главы Снежинского городского округа |
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» |
| Цель Программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в муниципальном, жилищном и коммунальном секторах муниципального образования |
| Задачи Программы | Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями (далее - МУ); Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов; Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования; Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, топливно-энергетического баланса, актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ЗАТО город Снежинск |
| Сроки реализации Программы | 2024-2028гг. |
| Исполнители Программы | Исполнителями мероприятий Программы являются: муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее МКУ «УГХ СГО»); муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» (далее МКУ «СЗСР»); муниципальное казенное учреждение «Управление образования города Снежинска» (далее – УО); муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» (далее – УКиМП); муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (далее – УФиС); |
| Объем и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета (далее ОБ, местного бюджета (далее МБ) и внебюджетные источники (далее ВИ); Общий необходимый объем финансирования Программы составляет 224 484 727,17 руб., в том числе: ОБ – 149 715 061 руб.; МБ – 73 336 666,17 руб.; ВИ – 1 433 000 руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета. |
| Индикаторы (показатели) реализации Программы | В муниципальном секторе: удельный расход тепловой энергии на снабжение МУ на 1 м2 общей площади, (Гкал/м2); удельный расход электрической энергии на снабжение МУ в расчете на 1 м2 общей площади, (кВтч/м2); удельный расход горячей воды на снабжение МУ в расчете на 1 человека, (м3/чел); доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями (%); в жилищном фонде: удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрической энергии в расчете на 1 проживающего, (кВтч/на чел. в год); тепловой энергии в расчете на 1 м2 общей площади, (Гкал/м2); холодной воды в расчете на 1 проживающего, (м3/на чел. в год); горячей воды в расчете на 1 проживающего, (м3/на чел. в год); природного газа в расчете на 1 проживающего, (м3/чел. в год); в системах коммунальной инфраструктуры: величина экономии электрической энергии объектов уличного освещения, достигнутая в результате исполнения энергосервисного контракта (кВтч); иные целевые показатели: количество разработанных перспективных схем электроснабжения ЗАТО г. Снежинск 10 кВ и 0,4 кВ (ед.); количество разработанных перспективных схем газоснабжения ЗАТО г. Снежинск (ед.); количество актуализированных Схем теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 по 2027 гг. (ед.); количество актуализированных Схем водоснабжения и водоотведения ЗАТО «Город Снежинск» на период с 2014 по 2030 гг. (ед.); Количество разработанных топливно-энергетических балансов (ед.) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Практическая реализация мероприятий Программы позволит: 1) снизить удельный расход тепловой энергии с 0,221 Гкал/м2 в 2022 году до 0,215 Гкал/м2 в 2028 году, электрической энергии с 29,83 кВтч/м2 в 2022 году до 28,95 кВтч/м2 в 2028 году, горячей воды с 1,238 м3/чел в 2022 году до 1,201 м3/чел в 2028 году на снабжение МУ; 2) сократить расходы на оплату тепловой энергии МУ на 3-5 % в 2028 году по сравнению с базовым периодом 2022 года за счет установки приборов учета тепла; 3) снизить удельный расходы потребления населением тепловой энергии с 0,231 Гкал/м2 в 2022 году до 0,225 Гкал/м2 в 2028 году, электрической энергии на 1 проживающего с 932,01 кВтч/чел в 2022 году до 904,4 кВтч/чел в 2028 году, холодной воды на 1 проживающего с 39,97 м3/чел в 2022 году до 38,79 м3/чел в 2028 году, горячей воды на 1 проживающего с 26,55 м3/чел в 2022 году до 25,76 м3/чел в 2028 году, природного газа на 1 проживающего с 153,14 м3/чел в 2022 году до 148,6 м3/чел в 2028 году в том числе и за счет установки индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах; 4) достичь экономии электрической энергии в системе уличного освещения города в размере 60% в 2028 году по сравнению с базовым периодом 2019 года за счет исполнения энергосервисного контракта; 5) оценить фактическое состояние системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения города на текущий момент и на перспективу развития Снежинского ГО. Вносить в Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ежегодно по результатам актуализации указанных Схем изменения, произошедшие за счет капитальных ремонтов, реконструкции или строительства новых сетей в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа в соответствие с действительностью на 100%, начиная с года утверждения указанных Схем до 2028 года. 6) определить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов путем ежегодной разработки (на весь период действия Программы 2024-2028 гг.) топливно-энергетического баланса городского округа, включающего в себя взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию городского округа и их потребления, а также распределение энергетических ресурсов между системами энергоснабжения и потребителями. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют в рамках своей компетенции: Координатор; Финансовое управление; Управление экономики; Собрание депутатов. |

## Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского округа

На сегодняшний день вопросы энергосбережения и энергетической эффективности для развития экономики являются очень актуальными. Без решения проблем в сфере энергосбережения невозможно дальнейшее развитие в сфере топливных и энергетических ресурсов, в иных сферах жизни общества.

Разработка данной программы является основой для определения политики органов местного самоуправления в области энергосбережения и энергетической эффективности. Программа представляет собой взаимосвязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение снижение расходов бюджета на топливно-энергетические ресурсы. В современных условиях энергоресурсы составляют основу жизнедеятельности человека в любой сфере производства и потребления. Энергосбережение позволяет существенно снизить затраты и обеспечить эффективность и конкурентоспособность производства услуг, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве. В настоящее время одним из залогов конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и развития муниципального образования является повышение энергоэффективности. Создание условий для повышения энергоэффективности и использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организаций коммунального комплекса городского округа.

Настоящая программа послужит эффективным методом решения проблемы энергосбережения бюджетными учреждениями с определением целей и задач, выбором перечня скоординированных энергосберегающих мероприятий, Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности обусловлена следующими причинами:

1.Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, необходимость координации совместных усилий;

2.Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития города;

3.Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на региональном и местном уровнях.

Негативное влияние на эффективность энергопользования оказывают несовершенный учет и контроль потребления энергоресурсов и слабое стимулирование потребителей к снижению затрат на топливо и энергию. Использование энергосберегающих технологий затруднено недостатком финансовых средств у предприятий жилищно-коммунального хозяйства, вызванного недостаточной платежеспособностью населения, сложностью получения кредитов на приемлемых условиях. Энергозатратность организаций жилищно-коммунального комплекса в значительной степени определяется возросшее долей устаревшего и изношенного оборудования. Исправить положение может целенаправленная энергосберегающая политика и активная финансовая поддержка государства. Во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» организациями бюджетной сферы и коммунального комплекса городского округа ежегодно проводится работа по реализации энергосберегающих мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности.

В настоящее время существует ряд проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса городского округа:

- ветхие инженерные коммуникации, вследствие которых происходят значительные потери тепла;

- нехватка источников финансирования для выполнения работ по реконструкции и модернизации инженерных систем и зданий бюджетного сектора;

-  повышенные потери при передаче и потреблении энергии,

- неплатежеспособность потребителей и ограниченность бюджетных средств для совершенствования систем энергоснабжения.

В условиях постоянного роста стоимости энергетических ресурсов, дефицита бюджета Снежинского городского округа крайне важным становится обеспечение экономии и эффективного использования энергетических ресурсов во всех сферах экономики муниципального образования, что требует формирования единой политики администрации города по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского округа

Приоритетными сферами, в которых требуется решение указанных выше проблем, являются:

бюджетный сектор;

системы коммунальной инфраструктуры;

жилищный фонд.

К числу основных технических мероприятий по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы  относится: утепление плоской кровли, чердачных перекрытий, окон, теплоизоляция стыков наружных стен, установка приборов учёта и балансировочных вентилей на вводе в здание, наладка системы отопления, замена элеваторных узлов на схему с насосом и системой регулирования и автоматизации, замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники и установка систем автоматического регулирования освещения.

Учет тепловой энергии в области теплоснабжения лежит в основе энергосберегающих мероприятий. Мероприятия по учету и регистрации потребления тепловой энергии организуются с целью:

- осуществления финансовых расчетов между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии;

- контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем тепловых схем, теплоснабжением и теплопотреблением;

- контроля за рациональным использованием тепловой энергии;

- документирования параметров тепловых схем: массы (объема), температуры и давления теплоносителя.

Расчеты за тепловую энергию во многих зданиях бюджетной сферы осуществляются расчетным способом, вследствие чего объемы потребляемой тепловой энергии не снижаются.

Реализация мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере позволит минимизировать затраты бюджета округа на содержание объектов за счет сокращения потребности в энергоносителях в данном секторе.

Мероприятия по оснащению приборами учета энергетических ресурсов и воды муниципального жилищного фонда Снежинского городского округа проводятся в рамках реализации обязательных требований Федерального закона от 23.11.2009                       № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 261-ФЗ).

К основным рискам реализации Программы относятся:

1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета городского округа.

2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия Программы.

3. Непредвиденные риски, причинами которых и могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет городского округа и к необходимости концентрации средств бюджета городского округа на преодоление последствий данных процессов.

4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.

Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов Программы.

## 1. Цели и задачи Программы

Цель системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в муниципальном, жилищном и коммунальном секторах муниципального образования.

Основные задачи системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования

- Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями;

- Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов;

- Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования;

- Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, топливно-энергетического баланса, актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ЗАТО город Снежинск.

2. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета (далее ОБ), местного бюджета (далее МБ) и внебюджетные источники (далее ВИ);

Общий необходимый объём финансирования Программы составляет

224 484 727,07 руб., в т.ч. по годам:

2024 г. – 36 172 245,17 руб., в т.ч.:

ОБ – 23 925 731 руб.;

МБ – 12 155 514,17 руб.;

ВИ – 91 000 руб.;

2025 г. – 57 542 995 руб., в т.ч.:

ОБ – 41 617 095 руб.;

МБ – 15 507 900 руб.;

ВИ – 418 000 руб.;

2026 г. – 61 367 105 руб., в т.ч.:

ОБ – 45 006 978 руб.;

МБ – 15 902 127 руб.;

ВИ – 458 000 руб.;

2027 г. – 36 012 336 руб., в т.ч.:

ОБ – 20 067 661 руб.;

МБ – 15 694 675 руб.;

ВИ – 250 000 руб.;

2028 г. – 33 390 046 руб., в т.ч.:

ОБ – 19 097 596 руб.;

МБ – 14 076 450 руб.;

ВИ – 216 000 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

3. Организация управления Программой

Координатором Программы является заместитель главы Снежинского городского округа.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:

- координатор Программы;

- Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;

- Управление экономики администрации Снежинского городского округа;

– Собрание депутатов города Снежинска.

Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Практическая реализация мероприятий Программы позволит:

1) снизить удельный расход тепловой энергии с 0,221 Гкал/м2 в 2022 году до 0,215 Гкал/м2 в 2028 году, электрической энергии с 29,83 кВтч/м2 в 2022 году до 28,95 кВтч/м2 в 2028 году, горячей воды с 1,238 м3/чел в 2022 году до 1,201 м3/чел в 2028 году на снабжение МУ;

2) сократить расходы на оплату тепловой энергии МУ на 3-5 % в 2028 году по сравнению с базовым периодом 2022 года за счет установки приборов учета тепла;

3) снизить удельный расходы потребления населением тепловой энергии с 0,231 Гкал/м2 в 2022 году до 0,225 Гкал/м2 в 2028 году, электрической энергии на 1 проживающего с 932,01 кВтч/чел в 2022 году до 904,4 кВтч/чел в 2028 году, холодной воды на 1 проживающего с 39,97 м3/чел в 2022 году до 38,79 м3/чел в 2028 году, горячей воды на 1 проживающего с 26,55 м3/чел в 2022 году до 25,76 м3/чел в 2028 году, природного газа на 1 проживающего с 153,14 м3/чел в 2022 году до 148,6 м3/чел в 2028 году в том числе и за счет установки индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах;

4) достичь экономии электрической энергии в системе уличного освещения города в размере 60% в 2028 году по сравнению с базовым периодом 2019 года за счет исполнения энергосервисного контракта;

5) оценить фактическое состояние системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения города на текущий момент и на перспективу развития Снежинского ГО. Вносить в Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ежегодно по результатам актуализации указанных Схем изменения, произошедшие за счет капитальных ремонтов, реконструкции или строительства новых сетей в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа в соответствие с действительностью на 100%, начиная с года утверждения указанных Схем до 2028 года.

6) определить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов путем ежегодной разработки (на весь период действия Программы 2024-2028 гг.) топливно-энергетического баланса городского округа, включающего в себя взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию городского округа и их потребления, а также распределение энергетических ресурсов между системами энергоснабжения и потребителями.

5. Индикаторы (показатели) реализации Программы

Оценку эффективности Программы необходимо проводить в соответствии с системой показателей, приведенных в Таблице 1.

Таблица 1. Индикаторы (показатели) реализации Программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Факт 2022 | Значение индикаторов (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | За период реализа ции Програм мы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями |
| 1.1. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение МУ на 1 м2 общей площади | Гкал/м2 | 0,221 | 0,219 | 0,218 | 0,217 | 0,216 | 0,215 | 0,215 |
| 1.2. | Удельный расход электрической энергии на снабжение МУ в расчете на 1 м2 общей площади | кВтч/ м2 | 29,83 | 29,53 | 29,38 | 29,34 | 29,09 | 28,95 | 28,95 |
| 1.3. | Удельный расход горячей воды на снабжение МУ в расчете на 1 человека | м3/ чел. | 1,238 | 1,226 | 1,220 | 1,213 | 1,207 | 1,201 | 1,201 |
| 1.4. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями | % | 85,9 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 100 |
| Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов |
| Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |
| 2.1. | Удельный расход потребления электрической энергии в расчете на 1 проживающего | кВтч / на чел. в год | 932,01 | 922,71 | 918,10 | 913,51 | 908,94 | 904,40 | 904,40 |
| 2.2. | Удельный расход потребления тепловой энергии в расчете на 1 м2 общей площади | Гкал/ м2 | 0,231 | 0,229 | 0,228 | 0,227 | 0,226 | 0,225 | 0,225 |
| 2.3. | Удельный расход потребления холодной воды в расчете на 1 проживающего | м3 / чел. в год | 39,97 | 39,57 | 39,37 | 39,18 | 38,98 | 38,79 | 38,79 |
| 2.4. | Удельный расход потребления горячей воды в расчете на 1 проживающего | м3 / чел. в год | 26,55 | 26,29 | 26,15 | 26,02 | 25,89 | 25,76 | 25,76 |
| 2.5. | Удельный расход потребления природного газа в расчете на 1 проживающего | м3 / чел. в год | 153,14 | 151,61 | 150,85 | 150,10 | 149,35 | 148,60 | 148,60 |
| Задача 3. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования |
| 3.1. | Величина экономии электрической энергии объектов уличного освещения, достигнутая в результате исполнения энергосервисного контракта | кВтч (нарастающим итогом) | 1 919 556,26 | 4 489 514,67 | 5 778 342,90 | 7 067 171,13 | 8 355 999,36 | 9 021 798,00 | 9 021 798,00 |
| Задача 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
| 4.1. | Количество разработанных перспективных схем электроснабжения ЗАТО г. Снежинск 10 кВ и 0,4 кВ | ед. |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 4.2. | Количество разработанных перспективных схем газоснабжения ЗАТО г. Снежинск | ед. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 4.3. | Количество актуализированных Схем теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4.4. | Количество актуализированных Схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014 по 2030 гг. | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4.5. | Количество разработанных топливно-энергетических балансов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |

6. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы изложен в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень мероприятий Программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | Бюджетополучатели / исполнители Программы | Связь с индикаторами реализации Программы (№ показателя) | Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| Задача 1. Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями |
| 1.1. | Оснащение приборами учета тепловой энергии зданий учреждений, подведомственных Управлению образования (д/с №3, 4, 7 (2 здания), 8, 23, 24 (2 здания), 25, 26, 27, 30, шк. №126 (К 6/2) (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Всего, в т.ч. | 7 401 000,00 | 225 000,00 | 2 225 000,00 | 2 225 000,00 | 2 300 000,00 | 500 000,00 | УО | 1.1., 1.3., 1.4. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 7 401 000,00 | 223 000,00 | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 2 277 000,00 | 495 000,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 2 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 23 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 1.2. | Повышение тепловой защиты фасада зданий (ремонт межпанельных стыков, замена оконных и дверных блоков) учреждений, подведомственных Управлению образования (д/с №1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 15, 18, 21, 25, 27, 29, 31, шк. №117, 121, 135) | Всего, в т.ч. | 66 788 662,00 | 0,00 | 24 100 000,00 | 28 800 000,00 | 6 944 331,00 | 6 944 331,00 | УО | 1.1. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 58 721 322,00 |  | 21 449 000,00 | 25 632 000,00 | 5 820 161,00 | 5 820 161,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 7 338 340,00 |  | 2 410 000,00 | 2 880 000,00 | 1 024 170,00 | 1 024 170,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 729 000,00 |  | 241 000,00 | 288 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт межпанельных стыков, замена оконных и дверных блоков здания МАДОУ №31 по адресу: ул. Комсомольская, 24, г. Снежинск, Челябинская область | Всего, в т.ч. | 6 659 338,08 | 6 659 338,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО | 1.1. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 6 647 678,00 | 6 647 678,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 6 660,08 | 6 660,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в учреждениях, подведомственных Управлению образования | Всего, в т.ч. | 65 565 000,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 11 565 000,00 | УО | 1.1 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 64 908 435,00 | 13 416 500,00 | 13 351 500,00 | 13 351 500,00 | 13 351 500,00 | 11 437 435,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 65 565,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 11 565,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 591 000,00 | 70 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 116 000,00 |  |  |  |
| 1.5 | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в здании МКУ "СШОР по гандболу" по адресу: ул. 40 лет Октября, 16, г. Снежинск, Челябинская область | Всего, в т.ч. | 3 438 543,94 | 1 605 543,94 | 750 000,00 | 625 000,00 | 458 000,00 | 0,00 | УФИС (МКУ "СШОР по гандболу") | 1.1. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 3 374 543,00 | 1 579 543,00 | 738 000,00 | 614 000,00 | 443 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 34 000,94 | 16 000,94 | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 30 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |
| 1.6. | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в здании Городской библиотеки по адресу: ул. Мира, 22, г. Снежинск, Челябинская область | Всего, в т.ч. | 7 415 720,00 | 2 289 300,00 | 2 244 840,00 | 2 421 900,00 | 459 680,00 | 0,00 | УКиМП (МКУ "ЦОДУК") | 1.1. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 7 387 083,00 | 2 282 010,00 | 2 237 595,00 | 2 414 478,00 | 453 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 8 637,00 | 2 290,00 | 2 245,00 | 2 422,00 | 1 680,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |
| 1.7. | Система автоматического регулирования в контуре отопления зданий АБК и УСК по адресу: ул. 40 лет Октября, 37 к. 1 и к. 2, г. Снежинск, Челябинская область | Всего, в т.ч. | 1 154 738,15 | 1 154 738,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УФиС (МКУ "ФСЦ") | 1.1. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1 154 738,15 | 1 154 738,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Замена потолочных светильников для люминесцентных ламп на светильники со светодиодными лампами в зданиях учреждений, подведомственных Управлению образования ( в т.ч. разработка проектно-сметная документация) | Всего, в т.ч. | 5 874 000,00 | 137 000,00 | 3 237 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | УО | 1.2. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 5 106 000,00 |  | 2 881 000,00 | 2 225 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 710 000,00 | 136 000,00 | 324 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 58 000,00 | 1 000,00 | 32 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Капитальный ремонт кровли с заменой тепловой изоляции здания пожарно-химической станции по адресу: ул. Зеленая, 14, г. Снежинск, Челябинская область (в т.ч. проектно-сметная документация) | Всего, в т.ч. | 994 830,00 | 30 000,00 | 964 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») | 1.1. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 960 000,00 |  | 960 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 34 830,00 | 30 000,00 | 4 830,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Капитальный ремонт кровли с заменой тепловой изоляции здания мастерских по адресу: ул. Зеленая, 14, г. Снежинск, Челябинская область (в т.ч. проектно-сметная документация) | Всего, в т.ч. | 803 880,00 | 30 000,00 | 0,00 | 773 880,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») | 1.1. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 770 000,00 |  |  | 770 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 33 880,00 | 30 000,00 |  | 3 880,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Замена потолочных светильников для люминесцентных ламп на светильники со светодиодными лампами в зданиях Снежинского лесничества, расположенного по адресу: ул. Зеленая, 14, г. Снежинск, Челябинская область (в т.ч. проектно-сметная документация) | Всего, в т.ч. | 1 872 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 842 390,00 | МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») | 1.2. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | ОБ (ФБ) | 1 840 000,00 |  |  |  |  | 1 840 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 32 390,00 |  |  |  | 30 000,00 | 2 390,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1: | Всего, в т.ч. | 167 968 102,17 | 25 628 920,17 | 46 999 670,00 | 50 823 780,00 | 23 669 011,00 | 20 846 721,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 149 715 061,00 | 23 925 731,00 | 41 617 095,00 | 45 006 978,00 | 20 067 661,00 | 19 097 596,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 16 820 041,17 | 1 612 189,17 | 4 964 575,00 | 5 358 802,00 | 3 351 350,00 | 1 533 125,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1 433 000,00 | 91 000,00 | 418 000,00 | 458 000,00 | 250 000,00 | 216 000,00 |  |  |  |
| Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов |
| 2.1. | Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в муниципальных квартирах, расположенных в МКД | Всего, в т.ч. | 70 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | МКУ «УГХ СГО» | 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 70 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2: | Всего, в т.ч. | 70 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 70 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования |
| 3.1. | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Снежинского городского округа | Всего, в т.ч. | 48 121 625,00 | 9 624 325,00 | 9 624 325,00 | 9 624 325,00 | 9 624 325,00 | 9 624 325,00 | МКУ «УГХ СГО» | 3.1. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 48 121 625,00 | 9 624 325,00 | 9 624 325,00 | 9 624 325,00 | 9 624 325,00 | 9 624 325,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3: | Всего, в т.ч. | 48 121 625,00 | 9 624 325,00 | 9 624 325,00 | 9 624 325,00 | 9 624 325,00 | 9 624 325,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 48 121 625,00 | 9 624 325,00 | 9 624 325,00 | 9 624 325,00 | 9 624 325,00 | 9 624 325,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, топливно-энергетического баланса, актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ЗАТО город Снежинск |
| 4.1. | Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с планом застройки города | Всего, в т.ч. | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | МКУ «УГХ СГО» | 4.1 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 2 000 000,00 |  |  |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. Снежинск в соответствии с планом застройки города | Всего, в т.ч. | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | МКУ «УГХ СГО» | 4.2 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 1 800 000,00 |  |  |  | 1 800 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год | Всего, в т.ч. | 1 925 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | МКУ «УГХ СГО» | 4.3 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 1 925 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014г. по 2030г. | Всего, в т.ч. | 2 100 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | МКУ «УГХ СГО» | 4.4 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 2 100 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Разработка топливно-энергетического баланса | Всего, в т.ч. | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | МКУ «УГХ СГО» | 4.5 | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  | МБ | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4: | Всего, в т.ч. | 8 325 000,00 | 905 000,00 | 905 000,00 | 905 000,00 | 2 705 000,00 | 2 905 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 8 325 000,00 | 905 000,00 | 905 000,00 | 905 000,00 | 2 705 000,00 | 2 905 000,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе | Всего, в т.ч. | 224 484 727,17 | 36 172 245,17 | 57 542 995,00 | 61 367 105,00 | 36 012 336,00 | 33 390 046,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 149 715 061,00 | 23 925 731,00 | 41 617 095,00 | 45 006 978,00 | 20 067 661,00 | 19 097 596,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 73 336 666,17 | 12 155 514,17 | 15 507 900,00 | 15 902 127,00 | 15 694 675,00 | 14 076 450,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1 433 000,00 | 91 000,00 | 418 000,00 | 458 000,00 | 250 000,00 | 216 000,00 |  |  |  |
|  | в т.ч. по получателям: | Всего, в т.ч. | 223 051 727,17 | 36 081 245,17 | 57 124 995,00 | 60 909 105,00 | 35 762 336,00 | 33 174 046,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 149 715 061,00 | 23 925 731,00 | 41 617 095,00 | 45 006 978,00 | 20 067 661,00 | 19 097 596,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 73 336 666,17 | 12 155 514,17 | 15 507 900,00 | 15 902 127,00 | 15 694 675,00 | 14 076 450,00 |  |  |  |
|  | МКУ «УГХ СГО» | Всего, в т.ч. | 60 187 725,00 | 10 603 325,00 | 11 508 155,00 | 11 317 205,00 | 12 373 325,00 | 14 385 715,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 3 570 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 56 617 725,00 | 10 603 325,00 | 10 548 155,00 | 10 547 205,00 | 12 373 325,00 | 12 545 715,00 |  |  |  |
|  | УО | Всего, в т.ч. | 150 905 000,08 | 20 443 338,08 | 42 632 000,00 | 46 555 000,00 | 22 486 331,00 | 18 788 331,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 135 383 435,00 | 20 064 178,00 | 37 681 500,00 | 41 208 500,00 | 19 171 661,00 | 17 257 596,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 15 521 565,08 | 379 160,08 | 4 950 500,00 | 5 346 500,00 | 3 314 670,00 | 1 530 735,00 |  |  |  |
|  | УКиМП | Всего, в т.ч. | 7 395 720,00 | 2 284 300,00 | 2 239 840,00 | 2 416 900,00 | 454 680,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 7 387 083,00 | 2 282 010,00 | 2 237 595,00 | 2 414 478,00 | 453 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 8 637,00 | 2 290,00 | 2 245,00 | 2 422,00 | 1 680,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | УФиС | Всего, в т.ч. | 4 563 282,09 | 2 750 282,09 | 745 000,00 | 620 000,00 | 448 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 3 374 543,00 | 1 579 543,00 | 738 000,00 | 614 000,00 | 443 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 1 188 739,09 | 1 170 739,09 | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |  |  |

7. Экономия топливно-энергетических ресурсов

Размер экономии топливно-энергетических ресурсов по каждому году экономии приведен в Таблице 3.

Таблица 3. Экономия топливно-энергетических ресурсов

| п/п | Наименование мероприятия | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, руб. | Экономия ТЭР | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, руб. | Экономия ТЭР | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, руб. | Экономия ТЭР |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, руб. |  | в натуральном выражении | в стоимост ном выражении, руб. |  | в натуральном выражении | в стоимост ном выражении, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями |
| 1.1. | Оснащение приборами учета тепловой энергии зданий учреждений, подведомственных Управлению образования (д/с №3, 4, 7 (2 здания), 8, 23, 24 (2 здания), 25, 26, 27, 30, шк. №126 (К 6/2) (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | 225 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. | 2 225 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. | 2 225 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. |
| 1.2. | Повышение тепловой защиты фасада зданий (ремонт межпанельных стыков, замена оконных и дверных блоков) учреждений, подведомственных Управлению образования (д/с №1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 15, 18, 21, 25, 27, 29, 31, шк. №117, 121, 135) |  |  |  | 24 100 000 | 736,155 Гкал в год | 1 139 774,06 | 28800000 | 736,155 Гкал в год | 1 139 774,06 |
| 1.3. | Ремонт межпанельных стыков, замена оконных и дверных блоков здания МАДОУ №31 по адресу: ул. Комсомольская, 24, г. Снежинск, Челябинская область | 6 647 678 | 113,995 Гкал в год | 176 496,18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в учреждениях, подведомственных Управлению образования | 13 500 000 | 176,414 Гкал в год | 273 128,37 | 13 500 000 | 176,414 Гкал в год | 273 128,37 | 13 500 000 | 176,414 Гкал в год | 273 128,37 |
| 1.5. | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в здании МКУ "СШОР по гандболу" по адресу: ул. 40 лет Октября, 16, г. Снежинск, Челябинская область | 1 605 543,94 | 23,57 Гкал в год | 36 494,96 | 750 000 | 11,09 Гкал в год | 17 170,43 | 625 000 | 9,18 Гкал в год | 14 213,21 |

| 1.6. | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в здании Городской библиотеки по адресу: ул. Мира, 22, г. Снежинск, Челябинская область | 2 289 300 | 24,13 Гкал в год | 37 360 | 2 244 840 | 23,66 Гкал в год | 36 632,30 | 2 421 900 | 25,53 Гкал в год | 39 527,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Система автоматического регулирования в контуре отопления зданий АБК и УСК по адресу: ул. 40 лет Октября, 37 к. 1 и к. 2, г. Снежинск, Челябинская область | 1 154 738,15 | 303,678 Гкал в год | 470 178,57 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Замена потолочных светильников для люминесцентных ламп на светильники со светодиодными лампами в зданиях учреждений, подведомственных Управлению образования (в т.ч. разработка проектно-сметная документация) | 137 000 | Организационный этап мероприятия (разработка ПСД). Экономия не предусмотрена | 3 237 000 | 60 048 кВтч в год | 380 103,84 | 2 500 000 | 109 296 кВтч в год | 691 843,68 |
| 1.9. | Капитальный ремонт кровли с заменой тепловой изоляции здания пожарно-химической станции по адресу: ул. Зеленая, 14, г. Снежинск, Челябинская область (в т.ч. проектно-сметная документация) | 30 000 | Организационный этап мероприятия (получение заключения госэкспертизы). Экономия не предусмотрена | 964 830 | 41,12 Гкал в год | 63 665,27 |  |  |  |
| 1.10. | Капитальный ремонт кровли с заменой тепловой изоляции здания мастерских по адресу: ул. Зеленая, 14, г. Снежинск, Челябинская область (в т.ч. проектно-сметная документация) | 30 000 | Организационный этап мероприятия (получение заключения госэкспертизы). Экономия не предусмотрена |  |  |  | 773 880 | 23,78 Гкал в год | 36 818,10 |
| 1.11. | Замена потолочных светильников для люминесцентных ламп на светильники со светодиодными лампами в зданиях Снежинского лесничества, расположенного по адресу: ул. Зеленая, 14, г. Снежинск, Челябинская область (в т.ч. проектно-сметная документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов

2. Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов

| 2.1 | Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в муниципальных квартирах, расположенных в МКД | 14 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена | 14 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена | 14 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования |
| 3.1. | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Снежинского городского округа | 9 624 325 | 1 288 828,23 | 9 311 397,31 | 9 624 325 | 1 288 828,23 | 9 311 397,31 | 9 624 325 | 1 288 828,23 | 9 311 397,31 |
| Задача 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, топливно-энергетического баланса, актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ЗАТО город Снежинск |
| 4.1. | Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с планом застройки города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. Снежинск в соответствии с планом застройки города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год | 385 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. | 385 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. | 385 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. |
| 4.4. | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014г. по 2030г. | 420 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. | 420 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. | 420 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. |
| 4.5. | Разработка топливно-энергетического баланса | 100 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена | 100 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. | 100 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. |

Таблица 3. Продолжение.

| п/п | Наименование мероприятия |  | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, руб. | Экономия ТЭР | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, руб. | Экономия ТЭР |
|  |  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, руб. |
| 1 | 2 | …. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача 1. Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями |
| 1.1. | Оснащение приборами учета тепловой энергии зданий учреждений, подведомственных Управлению образования (д/с №3, 4, 7 (2 здания), 8, 23, 24 (2 здания), 25, 26, 27, 30, шк. №126 (К 6/2) (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | …. | 2 300 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. | 500 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. |
| 1.2. | Повышение тепловой защиты фасада зданий (ремонт межпанельных стыков, замена оконных и дверных блоков) учреждений, подведомственных Управлению образования (д/с №1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 15, 18, 21, 25, 27, 29, 31, шк. №117, 121, 135) | …. | 6 944 331 | 105,165 Гкал в год | 162 824,87 | 6 944 331 | 105,165 Гкал в год | 162 824,87 |
| 1.3. | Ремонт межпанельных стыков, замена оконных и дверных блоков здания МАДОУ №31 по адресу: ул. Комсомольская, 24, г. Снежинск, Челябинская область | …. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в учреждениях, подведомственных Управлению образования | …. | 13 500 000 | 176,414 Гкал в год | 273 128,37 | 11 565 000 | 151,187 Гкал в год | 234 079,81 |
| 1.5 | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в здании МКУ "СШОР по гандболу" по адресу: ул. 40 лет Октября, 16, г. Снежинск, Челябинская область | …. | 458 000 | 6,72 Гкал в год | 10 404,44 |  |  |  |
| 1.6 | Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в здании Городской библиотеки по адресу: ул. Мира, 22, г. Снежинск, Челябинская область | …. | 459 680 | 4,85 Гкал в год | 7 509,16 |  |  |  |
| 1.7 | Система автоматического регулирования в контуре отопления зданий АБК и УСК по адресу: ул. 40 лет Октября, 37 к. 1 и к. 2, г. Снежинск, Челябинская область | …. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Замена потолочных светильников для люминесцентных ламп на светильники со светодиодными лампами в зданиях учреждений, подведомственных Управлению образования (в т.ч. разработка проектно-сметная документация) | …. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт кровли с заменой тепловой изоляции здания пожарно-химической станции по адресу: ул. Зеленая, 14, г. Снежинск, челябинская область (в т.ч. проектно-сметная документация) | …. |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт кровли с заменой тепловой изоляции здания мастерских по адресу: ул. Зеленая, 14, г. Снежинск, челябинская область (в т.ч. проектно-сметная документация) | …. |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Замена потолочных светильников для люминесцентных ламп на светильники со светодиодными лампами в зданиях Снежинского лесничества, расположенного по адресу: ул. Зеленая, 14, г. Снежинск, Челябинская область (в т.ч. проектно-сметная документация) | …. | 30 000 | Организационный этап мероприятия (получение заключения госэкспертизы). Экономия не предусмотрена | 1 842 390 | 7 335,8 | 46 435,61 |
| Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов |
| 2.1 | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах, расположенных в МКД | …. | 14 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена | 14 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена |

| Задача 3. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования |
| --- |
| 3.1. | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Снежинского городского округа | …. | 9 624 325,00 | 1 288 828,23 | 9 311 397,31 | 9 624 325,00 | 665 798,64 | 4 810 195,43 |
| Задача 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, топливно-энергетического баланса, актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ЗАТО город Снежинск |
| 4.1. | Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с планом застройки города | …. |  |  |  | 2 000 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. |
| 4.2. | Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. Снежинск в соответствии с планом застройки города | …. | 1 800 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. |  |  |  |
| 4.3. | Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год | …. | 385 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. | 385 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. |
| 4.4. | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014г. по 2030г. | …. | 420 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. | 420 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. |
| 4.5. | Разработка топливно-энергетического баланса | …. | 100 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. | 100 000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. |