ПРОЕКТ

Муниципальная Программа

«Формирование современной городской среды

Снежинского городского округа» на 2025 - 2030 годы

г.Снежинск

2024

- ПАСПОРТ

муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Снежинского городского округа» на 2025 - 2030 годы

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды Снежинского городского округа» на 2025 - 2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (с изменениями) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской федерации» (с изменениями) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 № 235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации городского хозяйства» Постановление Правительства челябинской области от 1 сентября 2017 г. N 470-П «О государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» (с изменениями) Распоряжение администрации Снежинского городского округа от ________ № ____ «О разработке муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Снежинского городского округа» на 2025-2030 годы». |
| Координатор Программы | Руководитель муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» |
| Разработчики Программы | - Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – МКУ «УГХ СГО»); |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Снежинского городского округа |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (наиболее социально значимых территорий общего пользования); Выполнение мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которых финансируются в рамках Программы Повышение качества жизни граждан через реализацию возможности участия в решении вопросов городского развития с использованием цифровых технологий |
| Сроки реализации Программы | 2025 - 2030 годы |
| Исполнители Программы | - Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее - «УГХ СГО»); - Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» (далее – МКУ «СЗСР»); - Управление градостроительства администрации Снежинского городского округа (далее – Управление градостроительства); - Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики» (далее – МКУ «УКиМП»); - Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха» (далее – МАУ «ПКиО») |
| Объем и источники финансирования Программы | Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. «Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Также в Программе представлены средства, необходимые для реализации мероприятий. Общий объем финансирования программы в 2025 - 2030 годы – 0,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования: – 0,00 руб. – федеральный бюджет; – 0,00 руб. – областной бюджет; – 0,00 руб. – местный бюджет, в т. ч. по годам: 2025 год – 0,00 руб., 2026 год – 0,00 руб. 2027 год – 0,00 руб.; 2028 год – 0,00 руб.; 2029 год – 0,00 руб.; 2030 год – 0,00 руб.; Из общего объема: 1) финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий – 0,00 руб., 2) финансирование мероприятия «Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» - 0,00 руб. |
| Индикаторы реализации Программы | - Количество благоустроенных общественных территорий; - количество представленных в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области лучших реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий); - количество образованных земельных участков, на которых расположены 37 многоквартирных дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которых финансируются в рамках Программы; - доля жителей городского округа в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов городского развития с использованием цифровых технологий |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Благоустройство 8 общественных территорий; - образование земельных участков, на которых расположены 37 многоквартирных жилых дома; - представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 8 лучших реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий); - увеличение доли жителей городского округа в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов городского развития с использованием цифровых технологий с 30% в 2024 году до 40% в 2030 году. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы в рамках своей компетенции осуществляют: - координатор Программы; - Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»; - Управление экономики администрации города Снежинска; - Собрание депутатов Снежинского городского округа; - Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в соответствии с договором о предоставлении субсидии; - Автономная некоммерческая организация «Региональный центр компетенций по вопросам городской среды»; - Общественная комиссия по обсуждению и оценке предложений заинтересованных лиц по благоустройству городской среды в Снежинском городском округе (далее - Общественная комиссия). |

- 1. Основные цели и задачи Программы

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона                      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является повышение качества и комфорта городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей. 60% многоквартирных домов введены в эксплуатацию более 30 лет назад. Элементы благоустройства дворовых территорий данных домов, а также асфальтовое покрытие дворов и внутриквартальных проездов имеют значительный физический износ и требуют капитального ремонта. Кроме того, рост обеспеченности населения личным автотранспортом приводит к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях.

Задачей программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий:

- путем образования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, с целью возможности финансирования дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, посредством настоящей Программы.

На территории Снежинского городского округа не образованы земельные участки под 37 многоквартирными домами.

Распоряжением администрации Снежинского городского округа №318-р от 15.08.2023 была создана рабочая группа, которая в 2023 году сформировала предложения по границам таких земельных участков с учетом методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 марта 2019 г. №153/пр, документов территориального планирования, градостроительного зонирования Снежинского городского округа и документации по планировке территории, а также архивных документов по планировке территории и на многоквартирные дома и существующего благоустройства территории.

В рамках данной работы были выявлены 19 многоквартирных домов, для образования земельных участков под которыми требуется внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа в части изменения границ функциональных зон и территорий общего пользования, в связи с чем продолжение мероприятий по образованию под данными МКД земельных участков возможно после внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования.

По дальнейшим мероприятиям в отношении 18 МКД требуется проведение общественных слушаний в установленном законом порядке по проектам схем расположения земельного участка и выполнение комплекса кадастровых работ.

В связи с чем, результатом выполнения программных мероприятий станет создание условий для возможности софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий, на которые бюджету муниципального образования может быть предоставлена субсидия из федерального и областного бюджетов.

Не менее важной задачей программы является повышение уровня благоустройства общественных территорий (наиболее социально значимых территорий общего пользования):

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий, в т.ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Всего на территории города Снежинска 6 наиболее социально значимых территорий общего пользования.

В «Перечень основных мероприятий Программы» включены 8 мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования (приложение 6 к Программе):

1. Благоустройство бульвара Циолковского.

Бульвар Циолковского входит в состав градостроительного ансамбля, начинающегося от площади между зданиями управления РФЯЦ-ВНИИТФ по ул.Васильева и заканчивающегося спуском к озеру Синара. Однако пешеходная аллея бульвара, соединяющая обновленные ранее общественные пространства, находится в неудовлетворительном состоянии, что значительно снижает визуальное восприятие пейзажа. Реализация благоустройства бульвара Циолковского позволит связать ранее обновленные спуск к озеру Синара и территорию перед кинотеатром «Космос», где был построен фонтан, создав в городе Снежинске полноценное общественное пространство для отдыха горожан с выходом в рекреационную зону.

2. Комплексное благоустройство территории Парка культуры и отдыха в г.Снежинске.

В начале 2018 года Снежинский городской округ в числе 455 участников из 82 регионов России подал заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в «малых городах». В последующие года Снежинск ежегодно принимает участие в данном Конкурсе.

Для разработки концепции благоустройства при непосредственном участии жителей города, предпринимателей, общественных организаций была выбрана территория рекреационной зоны города Снежинска – набережная озера Синара от ул. Гречишникова до мемориального комплекса на ул. Победы.

В соответствии с Генеральным планом города эта территория предназначена для организации отдыха горожан, занятий спортом. Здесь расположены городской парк культуры и отдыха, стадион, яхт-клуб, пляжные зоны, а на большей части сохранён естественный природный ландшафт. Общая площадь территории составляет примерно 55 гектаров, из них занято лесом более 35 гектаров.

Проектом предлагается создать на данной территории разветвлённую сеть освещённых пешеходных и велосипедных дорожек с организацией площадок различного назначения (отдых, спорт, аттракционы, торговля, прокат и т.д.), установкой малых архитектурных форм и парковой скульптуры, размещением смотровых площадок и фотозон.

Вся прибрежная зона условно поделена на 5 кластеров: историко-архитектурный, культурно-развлекательный, ландшафтно-рекреационный, спортивный и военно-патриотический.

Наиболее востребованным и часто посещаемым жителями города является культурно-развлекательный кластер, в котором располагается городской парк культуры и отдыха. Здесь проходит большинство массовых праздничных мероприятий, устраивается Новогодний городок, поэтому благоустройство данной территории является приоритетной задачей.

В этом кластере планируется реконструкция и развитие системы пешеходных дорожек с выделением полосы для велосипедистов, устройством площадок для отдыха, установкой МАФ и парковых скульптур, реконструкция системы наружного освещения с заменой светильников и ещё целый комплекс мероприятий.

Основную часть культурно-развлекательного кластера занимает территория Парка культуры и отдыха. На Комплексное благоустройства Парка культуры и отдыха разработана проектно-сметная документация, в соответствии с которой происходит поэтапная реализация.

По результатам проведения Всероссийского голосования по определяю общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, проведенном на территории Снежинского городского округа в 2024 году, победителем стал объект – развлекательная площадка в Парке культуры и отдыха, работы по благоустройству которой запланированы к реализации в 2025 году.

3. Благоустройство сквера около территории школы №121.

В квартале 12 города Снежинска, между территорий школы №121 и проспектом имени К.И.Щелкина, проходит живописная пешеходная зона, имеющая значительный потенциал развития для прогулок и спокойного отдыха. Однако благоустройство данной территории продолжительное время не обновлялось, в связи с чем в настоящее время находится в запущенном состоянии, требует ремонта и преображения. Благоустройство сквера предполагает замену покрытия и бордюров тротуаров, элементов наружного освещения, установку малых архитектурных форм, озеленение с устройством цветников.

4. Благоустройство общественной территории около нежилого здания «Юбилейный».

В нежилом здании "Юбилейный" (ул.Васильева, д.35) ведется активная предпринимательская и общественная деятельность, так как помимо магазинов, часто посещаемых горожанами, в 2022 году в этом здании было организовано общественное пространство для молодежного объединения снежинских талантов «МОСТ». В 2024 году планируется расширение данного молодежного пространства.

Так как это место стало популярным для проведения различных встреч, круглых столов и других событий, возникает необходимость благоустроить и территорию вокруг здания. В настоящее время пешеходная зона вокруг здания находится в запущенном состоянии и не отвечает современным потребностям как в техническом, так и в эстетическом аспекте.

5. Благоустройство досуговой площадки в жилом районе «поселок Сокол»

Жилой район «Поселок Сокол» входит в состав города Снежинска, но территориально расположен вдали от остальной части города. В настоящее время территория не имеет чёткой планировочной структуры и состоит из нескольких разрозненных участков жилой, общественной и иной застройки.

В связи с тем, что на территории жилого района выявлены участки, загрязнённые радиоактивными веществами в результате деятельности организации (что накладывает определенные ограничения в развитии территории), данный жилой район города практически не развивается. В застройке преобладают ветхие здания. Отсутствие элементов благоустройства и уличного оборудования существенно снижает эстетический статус и привлекательность территории.

Благоустройство досуговой площадки позволит создать общественное пространство, которым смогут пользоваться все представители населения данного жилого района, разнообразив свой досуг и улучшив состояние инфраструктуры общественного благоустройства.

6. Благоустройство сквера Первостроителей

Место сквера выбрано с учетом истории создания Снежинска. В основе концепции благоустройства сквера Первостроителей (в микрорайоне №23, у ТОЦ «Дружба») города Снежинска лежит установка памятного знака, посвященного основателям зарождения города. Также благоустройство предусматривает замену покрытия тротуаров, устройство площадок из цветной бетонной плитки, установку современных опор освещения, МАФов, организацию озеленения. Выбранная территория позволяет создать единство между сквером Первостроителей города Снежинска и ТОЦ «Дружба», помещения которого можно использовать для проведения массовых тематических мероприятий. Сквер, благодаря удачному расположению, будет играть существенную культурно-воспитательную, познавательную роль, являясь своеобразным смысловым и композиционным акцентом в увековечивании памяти о первых строителях города Снежинска.

7. Благоустройство площади Победы

Площадь Победы представляет собой общественное пространство, которое формирует мемориальный комплекс в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Чтобы увековечить подвиги не только воинов, участвовавших в войне, но и тех, кто трудился в это время на благо Родине, в достойном виде, а также с целью насыщения объектов площади Победы большей информативностью, предусматриваются как работы по ремонту существующих элементов, так и создание новых архитектурных элементов:

- стену парапета за скульптурами из цифр предполагается заменить зигзагообразной стеной с металлическими барельефами, отображающих основные сражения Великой отечественной войны;

- планируется выполнить мемориал детям войны и труженикам тыла в виде скульптуры на небольшом постаменте.

Работы по благоустройству территории будут предусматривать создание новых архитектурных элементов, ремонт облицовочного слоя объектов, наружного освещения, дополнительное озеленение.

8. Благоустройство пешеходной дорожки вдоль проспекта Мира…

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Снежинского городского округа. 	Указанная цель соответствует:

- целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвержденному Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (утв. протоколом от 21 ноября 2016 г. № 10);

- Государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 01 сентября 2017 года № 470-П (с изменениями).

Задачами Программы являются:

Повышение уровня благоустройства общественных территорий (наиболее социально значимых территорий общего пользования);

Выполнение мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которых финансируются в рамках Программы.

Повышение качества жизни граждан через реализацию возможности участия в решении вопросов городского развития с использованием цифровых технологий.

В целях организации процесса комплексного благоустройства территории постановлением администрации Снежинского городского округа от 22.09.2017 № 1203 «О проведении инвентаризации» утвержден «Порядок проведения инвентаризации благоустройства дворовых и общественных территорий города Снежинска» и составы комиссий по проведению инвентаризации таких территорий. В соответствии с указанным постановлением инвентаризация проведена в 182 дворовых и 9 общественных территориях.

Цель инвентаризации – оценка текущего состояния сферы благоустройства дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния). Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

По результатам проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий составляется итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, – «Паспорт благоустройства обследуемой территории» (далее – Паспорт территории) в соответствии с установленной формой.

Выполнение инвентаризационных мероприятий позволяет оптимизировать как процесс ухода и содержания территорий, так и их дальнейшее развитие (например, осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и т.д.).

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием повышения уровня жизни населения.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что обозначенная проблема затрагивает все население города Снежинска, требуется комплексный подход к решению проблемы по благоустройству дворовых и общественных территорий города.

- 2. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2025 - 2030 годы.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Также в Программе представлены средства, необходимые для реализации мероприятий. Общий объем финансирования программы в 2025 - 2030 годы – 0,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования: – 0,00 руб. – федеральный бюджет; – 0,00 руб. – областной бюджет; – 0,00 руб. – местный бюджет, в т. ч. по годам: 2025 год – 0,00 руб., 2026 год – 0,00 руб. 2027 год – 0,00 руб.; 2028 год – 0,00 руб.; 2029 год – 0,00 руб.; 2030 год – 0,00 руб.; Из общего объема: 1) финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий – 0,00 руб., 2) финансирование мероприятия «Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» - 0,00 руб.

Заинтересованные лица имеют возможность трудового участия в реализации проектов по благоустройству.

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации проектов по благоустройству настоящей Программой предусмотрено:

в размере не менее 20 % от стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий (дополнительный перечень).

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), а также предоставления строительных материалов, техники, инструментов и т.д.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчеты подрядной организации о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

4. Организация управления Программой

Координатором Программы является руководитель МКУ «УГХ СГО».

Разработчиками Программы являются МКУ «УГХ СГО» и Управление градостроительства.

Исполнителями мероприятий Программы являются МКУ «УГХ СГО», МКУ «СЗСР», Управление градостроительства, МКУ «УКиМП»,

МАУ «ПКиО».

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:

- Координатор Программы;

- Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;

- Управление экономики администрации Снежинского городского округа;

- Собрание депутатов города Снежинска;

- Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в соответствии с договором о предоставлении субсидии;

- Автономная некоммерческая организация  «Региональный центр компетенций по вопросам городской среды»;

- Общественная комиссия.

Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта Снежинского городского округа.

Постановлением администрации Снежинского городского округа №300 от 07.03.2017 (с изменениями) создана общественная комиссия по обсуждению и оценке предложений заинтересованных лиц по благоустройству городской среды в Снежинском городском округе для их включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Снежинском городском округе».

Данная комиссия является коллегиальным органом, который проводит оценку предложений заинтересованных лиц по благоустройству городской среды и формирует адресный перечень дворовых и общественных территорий, расположенных на территории Снежинского городского округа, планируемых к благоустройству в рамках настоящей Программы.

Общественные обсуждения по настоящей Программе заключаются в соблюдении порядка разработки, опубликования проекта и утверждения муниципальных программ, установленного органами местного самоуправления, с обязательным размещением проекта новой редакции программы в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа не менее чем за 30 календарных дней до дня утверждения (изменения, вносимые в программу, не касающиеся состава адресного перечня дворовых и общественных территорий, не подлежат проведению общественных обсуждений), путем принятия советующих решений Общественной комиссией, в состав которой входят представители различных сфер города: сотрудники организаций муниципального управления, участники депутатского корпуса, партийные деятели, члены Общественной палаты города, специалисты архитектуры и градостроительства, а также  путем использования платформы по голосованию за объекты благоустройства.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:

1) благоустройство 8 общественных территорий;

2) образование земельных участков, на которых расположены 37 многоквартирных жилых дома;

3) представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 8 лучших реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий);

4) увеличение доли жителей городского округа в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов городского развития с использованием цифровых технологий с 30% в 2024 году до 40% в 2030 году.

6. Индикаторы реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) по годам / к 2024 году (факт) |  |  |  |  |  |  | За весь период реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача1 Программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (наиболее социально значимых территорий общего пользования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Количество представленных в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области лучших реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий) | шт. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Задача 2 Программы: Выполнение мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которых финансируются в рамках Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество образованных земельных участков, на которых расположены 37 многоквартирных дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которых финансируются в рамках Программы | шт. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 37 |
| Задача 3 Программы: Повышение качества жизни граждан через реализацию возможности участия в решении вопросов городского развития с использованием цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля жителей городского округа в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов городского развития с использованием цифровых технологий | % | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 |

7. Основные мероприятия Программы

Мероприятия Программы отражены в приложении 1 к Программе «Перечень основных мероприятий Программы», а также в приложении 2 к Программе «Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Снежинского городского округа, планируемых к благоустройству в 2025-2030 годах».

Перечень  мероприятий формируется:

1. По итогам рейтингового голосования граждан города Снежинска по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству по результатам голосования, включается в раздел 1 приложения 1 с указанием объемов, источников финансирования и ответственного исполнителя.

2. По итогам инвентаризации дворовых и общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельным участкам, предоставленных для их размещения, объектам недвижимого имущества, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организуются мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления.

3. По итогам инвентаризации дворовых и общественных территорий,  а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельным участкам, предоставленным для их размещения, объектам недвижимого имущества, находящимся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организуются мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по заключенным соглашениям с собственниками указанных домов по их благоустройству не позднее 2030 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства Снежинского городского округа.

Включение дворовых территорий в Программу осуществляется:

- при наличии решения собственников помещений МКД о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при условии проведения работ по образованию благоустраиваемого земельного участка;

- обеспечения собственниками помещений в многоквартирных домах софинансирования в размере:

не менее 20% от стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий (дополнительный перечень).

Администрация Снежинского городского округа имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в порядке, установленном межведомственной комиссией.

Администрация Снежинского городского округа имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. Предельный срок принятия решений о включении дворовой территории в перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству –                      01 марта текущего года.

Программой предусмотрен минимальный 3-летный гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии и бюджета субъекта Российской Федерации.

Предельные сроки заключения муниципальных контрактов:

до 1 мая – на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, до 1 июля – на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения соглашения с Субъектом РФ продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев  заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского

хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Выполнение мероприятий Программы синхронизируется с выполнением работ, проводимых в рамках других реализуемых в муниципальном образовании программ, предусматривающих строительство (реконструкцию, ремонт) объектов недвижимого имущества, ремонт и (или) модернизацию инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории города Снежинска.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятиями Программы предусматривается трудовое и финансовое участие граждан в благоустройстве дворовых территорий.

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают следующее:

- работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте, в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией, или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- индивидуальное приглашение участников на встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использование социальных сетей и Интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ;

- установка интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет (по мере возможности).

4. В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 № 235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации городского хозяйства», предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам согласно стандарту «Умный город» (закупка дополнительных сервисов)», которое  обеспечивает реализацию следующих функций:

- публичное размещение планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданам замечаний и предложений;

- синхронизацию деятельности муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, автоматизация процессов выполнения заявок и контроль за их исполнением;

- отображение на карте муниципального образования информации по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и по отключениям предоставления коммунальных услуг.

5.  Мероприятия «Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» позволит образовать земельные участки под многоквартирными домами, что в свою очередь создаст условия для возможного софинансирования по благоустройству дворовых территорий работ в рамках настоящей программы посредством субсидии из федерального, областного бюджета.

6. В соответствии с Порядком информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий Снежинского городского округа.

| Приложение 1 к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Снежинского городского округа» на 2025-2030 годы Перечень основных мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирова-ния | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  | Бюджето-получатель/ исполнитель | Связь с индикато-рами реализации Программы (№ показателя) | Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |  |
|  |  |  | Всего | 2025г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | Задача 1 Программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (наиболее социально значимых территорий общего пользования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 (ред. от 28.04.2017) "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" (с изменениями) |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий, в т.ч.: | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство развлекательной площадки в Парке культуры и отдыха | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | МКУ "УГХ СГО"/ МКУ "СЗСР" | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство бульвара Циолковского | Всего: | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | МКУ "УГХ СГО"/ МКУ "СЗСР" | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Благоустройство площади Победы | Всего: | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | МКУ "УГХ СГО"/ МКУ "СЗСР" | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Благоустройство общественной территория около нежилого здания «Юбилейный», расположенного по адресу: г.Снежинск, ул.Васильева, д.35 | Всего: | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | МКУ "УГХ СГО"/ МКУ "СЗСР" | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Благоустройство сквера около территории школы №121 в микрорайоне №12 г.Снежинска | Всего: | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | МКУ "УГХ СГО"/ МКУ "СЗСР" | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Благоустройство пешеходной дорожки вдоль проспекта Мира | Всего: | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | МКУ "УГХ СГО"/ МКУ "СЗСР" | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Благоустройство досуговой площадки в жилом районе «Поселок Сокол» г.Снежинска | Всего: | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | МКУ "УГХ СГО"/ МКУ "СЗСР" | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Благоустройство сквера Первостроителей в микрорайоне №23 г.Снежинска | Всего: | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | МКУ "УГХ СГО"/ МКУ "СЗСР" | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 7 лучших реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий) | не требуется | не требуется |  |  |  |  |  |  | Управление градострои-тельства | 2 |  |  |
| Задача 2 Программы: Выполнение мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которых финансируются в рамках Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельства | 3 |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | в том числе с разбивкой по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | в том числе по бюджетополучателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ "УГХ СГО" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Управление градостроительства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды в Снежинском городском округе на 2025-2030 годы»

Адресный перечень общественных территорий,

расположенных на территории Снежинского городского округа,

планируемых к благоустройству в 2025-2030 годах

| № п/п | Адрес общественной территории (название населенного пункта, адрес объекта) |
| --- | --- |
| 1 | Челябинская область, г.Снежинск, развлекательная площадка в Парке культуры и отдыха |
| 2 | Челябинская область, г.Снежинск, бульвар Циолковского |
| 3 | Челябинская область, г.Снежинск, площадь Победы |
| 4 | Челябинская область, г.Снежинск, микрорайоне №12, сквер около территории школы №121 |
| 4 | Челябинская область, г.Снежинск, ул.Васильева, д.35, общественная территория около нежилого здания «Юбилейный» |
| 5 | Челябинская область, г.Снежинск, досуговая площадка в жилом районе «Поселок Сокол» |
| 7 | Челябинская область, г.Снежинск, пешеходная дорожка вдоль проспекта Мира |
| 8 | Челябинская область, г.Снежинск, микрорайон 23, сквер Первостроителей |