# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Создание и содержание мест

(контейнерных площадок)

накопления твердых коммунальных

отходов на территории Снежинского

городского округа на 2019-2025

годы»

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе, утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.02.2022 № 251, на основании статьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание                        и содержание мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Снежинского городского округа                  на 2019-2025 годы» утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 12.07.2019 № 940 (с изменениями                  от 12.03.2024 № 4579), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа и в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова.

Глава Снежинского

городского округа							А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ____________ № _________

Муниципальная программа

«Создание и содержание мест (контейнерных площадок)

накопления твердых коммунальных отходов на территории

Снежинского городского округа

на 2019-2025 годы»

2025

2

Паспорт

муниципальной программы «Создание и содержание мест

(контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов

на территории Снежинского городского округа

на 2019-2025 годы»

| Наименование программы Основания для разработки Программы Координатор программы | Муниципальная программа Снежинского городского округа «Создание и содержание мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Снежинского городского округа на 2019-2025 годы» (далее – Программа) 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 (ред. от 18.03.2021) «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641». 4. Постановление Правительства Челябинской области от 27.06.2017 № 307-П «О порядке накопления твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного накопления, на территории Челябинской области» (с изменениями на 26.03.2019). 5. Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 27.06.2019 № 161-р Руководитель муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – МКУ «УГХ СГО») |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | МКУ «УГХ СГО» |
| Цель Программы Задачи Программы | Создание и содержание мест (контейнерных площадок) накопления ТКО 1. Оснащение существующих мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципальными контейнерами, в том числе для раздельного сбора отходов. |

3

|  | 2. Обустройство мест (контейнерных площадок) накопления ТКО в соответствии с требованиями СанПиН. 3. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. |
| --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2019-2025 годы |
| Исполнители Программы | МКУ «УГХ СГО» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного (трансферт Министерства экологии Челябинской области) и местного бюджета. Общий объем финансирования программы в 2019-2025 годы составит 26 594 523,80 рублей, в т. ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 1 223 779,20 руб.; - областной бюджет – 23 496 144,51 руб.; - местный бюджет – 1 874 600,09 руб.; в т. ч. по годам: 2019 год – 898 600,00 руб.; в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет – 898 600,00 руб.; 2020 год – 2 656 843,00 руб.; в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет – 2 524 000,00 руб.; - местный бюджет – 132 843,00 руб.; 2021 год – 5 775 960,75 руб.; в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 486 528,00 руб.; |
| Индикаторы реализации Программы Ожидаемые результаты от реализации Программы Организация контроля за реализацией Программы | - областной бюджет – 5 035 925,71 руб.; - местный бюджет – 253 507,04 руб.; 2022 год – 4 732 391,05 руб.; в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 737 251,20 руб.; - областной бюджет – 3 796 918,80 руб.; - местный бюджет – 198 221,05 руб.; 2023 год – 698 412,00 руб.; 4 в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет – 0,00 руб.; - местный бюджет – 698 412,00 руб. 2024 год – 10 161 790,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет – 9 653 700,00 руб.; - местный бюджет – 508 090,00 руб. 2025 год – 1 670 527,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет – 1 587 000,00 руб.; - местный бюджет – 83 527,00 руб. 1. Уровень обеспеченности муниципальных образований контейнерным сбором ТКО. 2. Уровень обустройства контейнерных площадок. 3. Количество ликвидированных свалок 1. Достигнуть уровня обеспеченности контейнерным сбором ТКО 100% (при обеспечении муниципалитета собственными контейнерами), а также обеспечить площадки контейнерами для раздельного сбора отходов в количестве 146 штук. 2. Достигнуть уровня обустройства контейнерных площадок 100% (при обустройстве 146 существующих мест (площадок) накопления ТКО) в соответствии с требованиями СанПиН. Обустройство 146 мест (площадок) накопления ТКО в соответствии с СанПиН. 3. Отсутствие несанкционированных свалок Контроль за реализацией Программы, в рамках своей компетенции, осуществляют: - координатор Программы; - Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»; - Управление экономики администрации города Снежинска; - Собрание депутатов города Снежинска; Министерство экологии Челябинской области в соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Челябинской области на создание и содержание мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ликвидации несанкционированных свалок |

- 1. Основные цели и задачи Программы

5

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления      в Российской Федерации» является организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального, городского округа, повышение качества и комфорта городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

Органы местного самоуправления действуют на уровне, непосредственно приближенном к населению, и призваны решать вопросы обеспечения его жизнедеятельности. Это предполагает создание всех возможных условий для нормального функционирования и гармоничного развития человека на конкретной территории, включая благоприятную среду обитания в городских, сельских поселениях и других муниципальных образованиях.

Комплексное социально-экономическое развитие конкретной территории и ее устойчивое формирование напрямую зависят                                 от эффективной реализации экономической, экологической и социально-общественной функций в деятельности органов муниципальной власти. Наличие экологической функции в деятельности органов местного

самоуправления обусловлено целью и задачами местного самоуправления, среди которых в данном контексте следует отметить:

а) обеспечение комплексного развития территории муниципального образования;

б) обеспечение экологической безопасности, включая сохранение качества компонентов окружающей среды и минимизацию вредного воздействия на них в пределах территории муниципального образования;

в) защита органами местного самоуправления прав и интересов населения муниципального образования, гарантированных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (включая законодательные акты, принятые в сфере экологии и охраны окружающей среды).

Как следствие, под экологической функцией местного самоуправления следует понимать возможность и обязанность органов местного самоуправления в рамках своих компетенций организовывать и осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды на территории муниципального образования. Таким образом, эта деятельность реализует экологическую функцию местного самоуправления. Объектом экологической функции местного самоуправления являются общественные отношения, возникающие                         в сфере экологии и охраны окружающей среды в муниципальном образовании и на прилегающих к нему территориях.

Одной из ключевых проблем, в данном аспекте, является проблема обращения с твердыми коммунальными отходами, объем которых ежегодно   возрастает,   является    одной   из   самых  актуальных  в  плане

6

поддержания  санитарно-гигиенических  условий   проживания   населения Снежинского городского округа и охраны окружающей среды.

Рост населения и общее повышение уровня жизни привели                             к увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных материалов разового пользования, что значительно сказалось                                на количестве ТКО.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998        № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями                    и дополнениями) организация сбора и вывоза коммунальных отходов                     и мусора, в том числе и от жилищного фонда, относится к полномочиям органов местного самоуправления. Данные полномочия, в настоящий момент, на территории Снежинского городского округа реализованы:       сбор и вывоз осуществляется на планово-регулярной основе в сроки, предусмотренные санитарными правилами.

Согласно данным утвержденной на 2022 год Территориальной схемы обращения с отходами Челябинской области в Снежинском городском округе от населения образуется 70851,37 куб.м твердых коммунальных отходов (далее ТКО) в год, то есть 388,22 куб.м/2 суток.

Исходя из этих данных, с учетом методики, используемой Министерством экологии Челябинской области, для обеспечения потребности в контейнерах, Снежинскому городскому округу требуется 353 контейнера.

В настоящее время установлено 353 муниципальных контейнера (объемом 1,1 куб.м.), приобретенных в 2019 году – 59, в 2020 году – 159,     в 2021 – 135, за счет иных трансфертов суммарным объемом 388,3 куб.м.

Таким образом, ожидаемые результаты от реализации программы - контейнерный сбор отходов обеспечен на 100% - были достигнуты                          в 2021 году.

Для поддержания обеспеченности муниципалитета контейнерами для накопления отходов, в связи с их поломками, появлением новых площадок по мере роста городских территорий, для формирования сменного фонда контейнеров для обеспечения их своевременной мойки                и дезинфекции, требуется ежегодное приобретение новых контейнеров.

По состоянию на 01.01.2025 из существующих 146 контейнерных площадок обустроены 140 площадки (что составляет 95,89%) в полном соответствии с санитарными требованиями.

Таким образом, не обустроенными в соответствии с санитарными нормами (отсутствуют ограждение, твердое покрытие, пандус, устройство или сооружение, обеспечивающее защиту ТКО от воздействия осадков)       к январю 2025 года осталось 6 площадок накопления ТКО.

Необходимость ведения Программы в настоящее время обусловлена тем, что при переходе на контейнерную систему сбора отходов, город                  не   имел   возможности   на   своевременное   оборудование   и  оснащение

7

контейнерных площадок в соответствии с требованиями санитарных правил.

В связи с этим остается задача, осуществить дооборудование существующих мест (площадок) накопления ТКО, планировать                              и создавать дополнительные площадки, а также продолжить оснащение контейнерных площадок контейнерами для раздельного сбора отходов.

Кроме того, в соответствии с требованием Министерства экологии Челябинской области при выделении финансирования, ставится задача ликвидации мест несанкционированного размещения отходов. В течение 2024 года на территории Снежинского городского округа было ликвидировано 11 из 15 мест несанкционированного размещения отходов.

Целью данной Программы является:

создание и содержание мест (контейнерных площадок) накопления ТКО.

Задачи, решаемые Программой:

- оснащение существующих мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципальными контейнерами, в том числе для раздельного сбора отходов;

- обустройство мест (контейнерных площадок) накопления           ТКО в соответствии с требованиями СанПиН;

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.

2. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2019-2025 годов.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного (трансферт Министерства экологии Челябинской области) и местного бюджета.

Общий объем финансирования программы в 2019-2025 годы составит 26 594 523,80 рублей, в т. ч. по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 1 223 779,20 руб.;

- областной бюджет – 23 496 144,51 руб.;

- местный бюджет – 1 874 600,09 руб.;

в т. ч. по годам:

2019 год – 898 600,00 руб.;

в т.ч. по источникам финансирования:

- областной бюджет – 898 600,00 руб.;

2020 год – 2 656 843,00 руб.;

в т.ч. по источникам финансирования:

- областной бюджет – 2 524 000,00 руб.;

- местный бюджет – 132 843,00 руб.;

8

2021 год – 5 775 960,75 руб.;

в т.ч. по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 486 528,00 руб.;

- областной бюджет – 5 035 925,71 руб.;

- местный бюджет – 253 507,04 руб.;

2022 год – 4 732 391,05 руб.;

в т.ч. по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 737 251,20 руб.;

- областной бюджет – 3 796 918,80 руб.;

- местный бюджет – 198 221,05 руб.;

2023 год – 698 412,00 руб.;

в т.ч. по источникам финансирования:

- областной бюджет – 0,00 руб.;

- местный бюджет – 698 412,00 руб.;

2024 год – 10 161 790,00 руб.;

в т.ч. по источникам финансирования:

- областной бюджет – 9 653 700,00 руб.;

- местный бюджет – 508 090,00 руб.

2025 год – 1 670 527,00 руб.;

в т.ч. по источникам финансирования:

- областной бюджет – 1 587 000,00 руб.;

- местный бюджет – 83 527,00 руб.

4. Организация управления Программой

Координатором Программы является начальник МКУ «УГХ СГО».

Разработчиком Программы является МКУ «УГХ СГО».

Исполнителем мероприятий Программы является МКУ «УГХ СГО».

Контроль за ходом реализации Программы, в рамках своей компетенции, осуществляют:

- Координатор Программы;

- Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;

- Управление экономики администрации Снежинского городского округа;

- Собрание депутатов города Снежинска;

- Министерство экологии Челябинской области в соответствии           с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Челябинской области на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Эффективность реализации Программы оценивается по уровню обеспеченности контейнерным сбором твердых коммунальных отходов                  и  уровнем  обустройства  контейнерных  площадок  в  рамках Соглашения

9

между администрацией Снежинского городского округа и Министерством экологии Челябинской области.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:

1. Достигнуть уровня обеспеченности контейнерным сбором         ТКО 100% (при обеспечении муниципалитета собственными контейнерами), а также обеспечить площадки контейнерами для раздельного сбора отходов в количестве 146 штук.

2. Достигнуть уровня обустройства контейнерных площадок 100% (при обустройстве 146 существующего места (площадки) накопления ТКО) в соответствии с требованиями СанПиН.

3. Отсутствие несанкционированных свалок.

6. Индикаторы реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |  |  |  | Всего за период реализа ции програм мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Задачи Программы: - оснащение существующих мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципальными контейнерами, в том числе для раздельного сбора отходов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень обеспеченности муниципальных образований контейнерным сбором ТКО | % | 0 | 16,8 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - обустройство мест (контейнерных площадок) накопления ТКО в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | уровень обустройства контейнерных площадок | % | 0 | 7,4 | 14,86 | 31,1 | 55,5 | 62,59 | 95,9 | 100 | 95,9 |
| - ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество ликвидирован-ных свалок (или объем ликвидирован ных отходов, м3) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 4 | 24 |

10

7. Основные мероприятия Программы

Мероприятия Программы отражены в приложении 1 к Программе «Перечень основных мероприятий Программы».

Перечень основных мероприятий Программы реализуется на основании адресов мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов, внесенных в реестр мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов               (приложения 2 и 3).

Перечень мест несанкционированного размещения отходов, подлежащих ликвидации (приложение 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной Программе

«Создание и содержание мест (контейнерных

площадок) накопления твердых коммунальных

отходов на территории Снежинского

городского округа на 2019-2025 годы»

Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименова ние мероприя тия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетополучатель/ исполнитель | Связь с индикаторами реа-лизации Программы (№ пока-зателя) | Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024 | 2025 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача Программы: 1. Оснащение существующих мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципальными контейнерами. 2. Обустройство мест (контейнерных площадок) накопления ТКО в соответствии с требованиями СанПиН 3. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде ТКО | Местный бюджет | 1874600,09 | 0,00 | 132843,00 | 253507,04 | 198221,05 | 698412,00 | 508090,00 | 83527,00 | МКУ «УГХ СГО» | 1, 2 | ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |

2

|  |  | Област ной бюджет | 23496144, 51 | 898 600 | 2524000, 00 | 5035925,71 | 3796918,80 | 0,00 | 9653700,00 | 1587000,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | 1223779, 20 | - | - | 486528,00 | 737251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по Программе, в т.ч. |  | 26594523, 8 | 898600,00 | 2656843, 00 | 5775960,75 | 4732391, 05 | 698412,00 | 10161790,00 | 1670527,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1874600,09 | 0,00 | 132843,00 | 253507,04 | 198221,05 | 698412,00 | 508090,00 | 83527, 00 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 23496144,51 | 898600,00 | 2524000, 00 | 5035925,71 | 3796918,80 | 0,00 | 9653700,00 | 1587000,00 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1223779, 20 | - | - | 486528,00 | 737251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной Программе

«Создание и содержание мест

(контейнерных площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

на территории Снежинского городского

округа на 2019-2025 годы»

Адреса мест (контейнерных площадок)

накопления твердых коммунальных отходов,

внесенных в реестр мест (контейнерных площадок) накопления

твердых коммунальных отходов,

на которых планируется установка муниципальных контейнеров

2019 год

| № п/п | № из реестра | Адрес контейнерных площадок | Оснащение контейнерами (1,1 куб.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 24 | ул. Дзержинского, д. 12 | 4 |
| 2. | 25 | ул. Дзержинского, д. 14 | 2 |
| 3. | 8 | ул. Васильева, д. 6 | 1 |
| 4. | 10 | ул. Васильева, д. 14 | 2 |
| 5. | 11 | ул. Васильева, д. 17 | 1 |
| 6. | 12 | ул. Васильева, д. 20 | 2 |
| 7. | 14 | ул. Васильева, д. 25 | 3 |
| 8. | 15 | ул. Васильева, д. 26 | 2 |
| 9. | 16 | ул. Васильева, д. 29 | 3 |
| 10. | 17 | ул. Васильева, д. 31 | 1 |
| 11. | 18 | ул. Васильева, д. 39 | 1 |
| 12. | 19 | ул. Васильева, д. 40 | 4 |
| 13. | 20 | ул. Васильева, д. 56 | 2 |
| 14. | 21 | ул. Васильева, д. 60 | 1 |
| 15. | 70 | ул. Пищерова, д. 4 | 1 |
| 16. | 34 | ул. Ленина, д. 12 | 2 |
| 17. | 37 | ул. Ленина, д. 20 | 5 |
| 18. | 40 | ул. Ленина, д. 38 | 1 |
| 19. | 41 | ул. Ленина, д. 40 | 2 |
| 20. | 42 | ул. Ленина, д. 42 | 2 |
| 21. | 43 | ул. Ленина, д. 46 | 2 |
| 22. | 44 | ул. Ленина, д. 56 | 2 |

2

| 23. | 46 | ул. Победы, д. 7 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | 47 | ул. Победы, д. 9 |  | 2 |
| 25. | 48 | ул. Победы, д. 10 |  | 4 |
| 26. | 49 | ул. Победы, д. 13 |  | 2 |
| 27. | 51 | ул. Победы, д. 15 |  | 4 |
| ИТОГО: |  |  | ед. | 59 |
|  |  |  | куб.м | 64,9 |

2020 год

| № п/п | № из Модуля мест размещения отходов Челябинской области | Адрес | Оснащение контейнерами (1,1 куб.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | ул. 40 лет Октября, д. 2 | 2 |
| 2. | 2 | ул. 40 лет Октября, д. 5 | 1 |
| 3. | 3 | ул. 40 лет Октября, д. 8 | 3 |
| 4. | 4 | ул. 40 лет Октября, д. 12 | 3 |
| 5. | 5 | ул. 40 лет Октября, д. 16 | 2 |
| 6. | 6 | ул. 40 лет Октября, д. 24 | 2 |
| 7. | 7 | ул. Васильева, д. 3А | 2 |
| 8. | 9 | ул. Васильева, д. 9 | 1 |
| 9. | 13 | ул. Васильева, д. 23 | 3 |
| 10. | 22 | ул. Дзержинского, д. 4 | 2 |
| 11. | 23 | ул. Дзержинского, д. 6 | 1 |
| 12. | 26 | ул. Дзержинского, д. 19 | 3 |
| 13. | 27 | ул. Дзержинского, д. 23 | 2 |
| 14. | 28 | ул. Дзержинского, д. 31 | 3 |
| 15. | 29 | ул. Дзержинского, д. 32 | 4 |
| 16. | 30 | ул. Дзержинского, д. 35 | 2 |
| 17. | 31 | ул. Дзержинского, д. 36 | 3 |
| 18. | 32 | ул. Ленина, д. 4 | 1 |
| 19. | 33 | ул. Ленина, д. 5 | 1 |
| 20. | 35 | ул. Ленина, д. 16 | 2 |
| 21. | 36 | ул. Ленина, д. 19 | 2 |
| 22. | 38 | ул. Ленина, д. 35 | 2 |
| 23. | 39 | ул. Ленина, д. 37 | 4 |
| 24. | 45 | ул. Победы, д. 1 | 2 |
| 25. | 50 | ул. Победы, д. 14 | 4 |
| 26. | 52 | ул. Победы, д. 19 | 2 |
| 27. | 53 | ул. Победы, д. 22 | 4 |
| 28. | 54 | ул. Победы, д. 23 | 3 |
| 29. | 55 | ул. Победы, д. 24 | 2 |
| 30. | 56 | ул. Победы, д. 27 | 4 |

3

| 31. | 57 | ул. Победы, д. 34 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | 58 | ул. Победы, д. 40 |  | 4 |
| 33. | 59 | ул. Победы, д. 44 |  | 4 |
| 34. | 60 | пр-кт. им К.И.Щелкина, д. 3 |  | 3 |
| 35. | 61 | пр-кт. им К.И.Щелкина, д. 5 |  | 4 |
| 36. | 62 | пр-кт. им К.И.Щелкина, д. 17 |  | 3 |
| 37. | 63 | пр-кт. им К.И.Щелкина, д. 17 |  | 4 |
| 38. | 64 | ул. им академика Л.П.Феоктистова, д. 18 |  | 2 |
| 39. | 65 | ул. им академика Л.П.Феоктистова, д. 22 |  | 2 |
| 40. | 66 | ул. им академика Л.П.Феоктистова, д. 28 |  | 3 |
| 41. | 67 | ул. им академика Л.П.Феоктистова, д. 32 |  | 2 |
| 42. | 68 | ул. им академика Л.П.Феоктистова, д. 42 |  | 3 |
| 43. | 69 | ул. Пищерова, д. 1 |  | 2 |
| 44. | 71 | ул. Свердлова, д. 10 |  | 2 |
| 45. | 72 | ул. Свердлова, д. 12 |  | 2 |
| 46. | 73 | ул. Свердлова, д. 14 |  | 1 |
| 47. | 74 | ул. Свердлова, д. 19 |  | 2 |
| 48. | 75 | ул. Свердлова, д. 36 |  | 2 |
| 49. | 76 | ул. Свердлова, д. 42 |  | 2 |
| 50. | 79 | ул. Забабахина, д. 4 |  | 3 |
| 51. | 80 | ул. Забабахина, д. 5 |  | 5 |
| 52. | 91 | ул. Комсомольская, д. 2Б |  | 6 |
| 53. | 92 | ул. Комсомольская, д. 12 |  | 3 |
| 54. | 93 | ул. Комсомольская, д. 16 |  | 5 |
| 55. | 94 | ул. Комсомольская, д. 22 |  | 5 |
| 56. | 105 | ул. Чкаловская, д. 1А |  | 2 |
| 57. | 106 | ул. Чкаловская, д. 3 |  | 4 |
| 58. | 107 | ул. Чкаловская, д. 9 |  | 3 |
| ИТОГО: |  |  | ед. | 159 |
|  |  |  | куб.м | 174,9 |

2021 год

| № п/п | № из Модуля мест размеще ния отходов Челябинской области | Адрес | Оснащение контейнерами (1,1 куб.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 77 | ул. Циолковского, д. 14 | 1 |
| 2. | 78 | ул. Циолковского, д. 15 | 1 |
| 3. | 81 | ул. Забабахина, д. 13 | 5 |
| 4. | 82 | ул. Забабахина, д. 18 | 2 |
| 5. | 83 | ул. Забабахина, д. 20 | 4 |
| 6. | 84 | ул. Забабахина, д. 31 | 4 |
| 7. | 85 | ул. Забабахина, д. 36 | 5 |

4

| 8. | 86 | ул. Забабахина, д. 37 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | 87 | ул. Забабахина, д. 42 | 3 |
| 10. | 88 | ул. Забабахина, д. 48 | 2 |
| 11. | 89 | ул. Забабахина, д. 52 | 2 |
| 12. | 90 | ул. Забабахина, д. 54 | 2 |
| 13. | 95 | ул. Мира, д. 9 | 2 |
| 14. | 96 | ул. Мира, д. 13 | 5 |
| 15. | 97 | ул. Мира, д. 19 | 5 |
| 16. | 98 | ул. Мира, д. 21 | 3 |
| 17. | 99 | ул. Мира, д. 24 | 5 |
| 18. | 100 | ул. Мира, д. 32 | 5 |
| 19. | 101 | ул. Маршала Чуйкова, д. 4 | 5 |
| 20. | 102 | ул. Маршала Чуйкова, д. 12А | 4 |
| 21. | 103 | ул. Маршала Чуйкова, д. 24 | 3 |
| 22. | 104 | ул. Маршала Чуйкова, д. 26 | 2 |
| 23. | 108 | ул. Чкаловская, д. 13 | 2 |
| 24. | 109 | ул. Чкаловская, д. 15 | 2 |
| 25. | 110 | ул. Чкаловская, д. 19 | 2 |
| 26. | 111 | ул. Чкаловская, д. 25 | 2 |
| 27. | 112 | ул. Нечая, д. 2 | 2 |
| 28. | 113 | ул. Нечая, д. 6 | 2 |
| 29. | 114 | ул. Ломинского, д. 5 | 2 |
| 30. | 115 | ул. Ломинского, д. 9 | 2 |
| 31. | 116 | ул. Ломинского, д. 25 | 2 |
| 32. | 117 | ул. Ломинского, д. 37 | 4 |
| 33. | 118 | ул. Гречишникова, д. 12 | 2 |
| 34. | 119 | ул. Пушкина, д. 1 | 1 |
| 35. | 120 | Фурманова, 20 | 1 |
| 36. | 121 | Школьная, 20 | 1 |
| 37. | 122 | Школьная, 34 | 1 |
| 38. | 123 | Уральская, 46 | 1 |
| 39. | 124 | Северная, 18 | 1 |
| 40. | 125 | ул. Северная, д. 9 | 1 |
| 41. | 126 | ул. Березовая, д. 45 | 1 |
| 42. | 127 | ул. Чапаева, д. 6 | 1 |
| 43. | 128 | ул. Чапаева, д. 10 | 1 |
| 44. | 129 | ул. Чапаева, д. 18 | 1 |
| 45. | 130 | ул. Чапаева, д. 24 | 1 |
| 46. | 131 | ул. Южная, д. 7 | 1 |
| 47. | 132 | ул. Южная, д. 13 | 1 |
| 48. | 133 | ул. Южная, д. 23 | 1 |
| 49. | 134 | ул. Южная, д. 31 | 1 |
| 50. | 135 | ул. Захаренкова, д. 4 | 1 |
| 51. | 136 | п. Сокол, ул. Бажова, д. 9 | 1 |
| 52. | 137 | п. Сокол, ул. Кирова, д. 7 | 1 |

5

| 53. | 138 | п. Сокол, ул. М.Сибиряка, д. 2 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54. | 139 | п. Сокол, ул. М.Сибиряка, д. 10 |  | 1 |
| 55. | 140 | п. Сокол, ул. Парковая, д. 3 |  | 1 |
| 56. | 141 | п. Сокол, ул. Парковая, д. 7 |  | 1 |
| 57. | 142 | п. Сокол, ул. Парковая, д. 8 |  | 1 |
| 58. | 143 | п. Сокол, ул. Парковая, д. 13 |  | 1 |
| 59. | 144 | п. Б.Береговой, ул. Центральная, д. 1 |  | 1 |
| 60. | 145 | п. Б.Береговой, ул. Центральная, д. 5 |  | 1 |
| 61. | 146 | п. Б.Береговой, ул. Центральная, д. 6 |  | 1 |
| 62. | 147 | ул. М.Гафури |  | 8 |
| 63. | 148 | станция Лесная |  | 1 |
| ИТОГО: |  |  | ед. | 135 |
|  |  |  | куб.м | 148,5 |

2022 – 0;

2023 – 0;

2024 – 0;

2025 – 0.

Адреса мест (контейнерных площадок)

накопления твердых коммунальных отходов,

внесенных в реестр мест (контейнерных площадок)

накопления твердых коммунальных отходов,

на которых планируется установка контейнеров

для раздельного сбора отходов

2022 год

| № по порядку | № из реестра (указывается № из реестра контейнерных площадок в программном модуле «Места накопления отходов») | Место расположения | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | ул. 40 лет Октября, д. 2 | 60.742899 56.083620 |
| 2. | 2 | ул. 40 лет Октября, д. 5 | 60.742194 56.086084 |
| 3. | 3 | ул. 40 лет Октября, д. 8 | 60.740266 56.087564 |
| 4. | 6 | ул. 40 лет Октября, д. 24 | 60.728762 56.091726 |
| 5. | 7 | ул. Васильева, д. 3А | 60.736749 56.084010 |

6

| 6. | 11 | г. Снежинск, ул. Васильева, д. 17 | 60.735233 56.089000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 14 | г. Снежинск, ул. Васильева, д. 25 | 60.729318 56.088780 |
| 8. | 15 | г. Снежинск, ул. Васильева, д. 26 | 60.735667 56.089733 |
| 9. | 23 | г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 6 | 60.741594 56.083678 |
| 10. | 26 | г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 19 | 60.727174 56.082944 |
| 11. | 27 | г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 23 | 60.726055 56.081617 |
| 12. | 28 | г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 31 | 60.725298 56.083015 |
| 13. | 30 | г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 35 | 60.723092 56.083125 |
| 14. | 46 | г. Снежинск, ул. Победы, д. 7 | 60.722421 56.089315 |
| 15. | 47 | г. Снежинск, ул. Победы, д. 9 | 60.722422 56.088475 |
| 16. | 48 | г. Снежинск, ул. Победы, д. 10 | 60.720386 56.091077 |
| 17. | 54 | г. Снежинск, ул. Победы, д. 23 | 60.721884 56.085508 |
| 18. | 55 | г. Снежинск, ул. Победы, д. 24 | 60.718690 56.087880 |
| 19. | 62 | г. Снежинск, пр-кт. им К.И.Щелкина, д. 17 | 60.719768 56.080857 |
| 20. | 64 | г. Снежинск, ул. Феоктистова, д. 18 | 60.728341 56.079986 |
| 21. | 65 | г. Снежинск, ул. Феоктистова, д. 22 | 60.726878 56.079667 |
| 22. | 66 | г. Снежинск, ул. Феоктистова, д. 28 | 60.724388 56.079386 |
| 23. | 71 | г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 12 | 60.733773 56.085773 |
| 24. | 76 | г. Снежинск, б-р. Циолковского, д. 14 | 60.735296 56.087968 |
| 25. | 77 | г. Снежинск, б-р. Циолковского, д. 15 | 60.736012 56.088098 |
| 26. | 81 | г. Снежинск, ул. Академика Забабахина, д. 18 | 60.747451 56.075912 |
| 27. | 87 | г. Снежинск, ул. Академика Забабахина, д. 42 | 60.755330 56.077728 |
| 28. | 89 | г. Снежинск, ул. Академика Забабахина, д. 52 | 60.761652 56.076889 |
| 29. | 90 | г. Снежинск, ул. Академика Забабахина, д. 54 | 60.763503 56.076798 |

7

| 30. | 103 | г. Снежинск, ул. Маршала Чуйкова, д. 24 | 60.764330 56.078867 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31. | 108 | г. Снежинск, ул. Чкаловская, д. 13 | 60.758789 56.075575 |
| ИТОГО: 31 |  |  |  |

2023 - 0

2024-0

2025

| № по порядку | № из реестра (указывается № из реестра контейнер ных площадок в программном модуле «Места накопления отходов») | Место расположения | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 148 | г. Снежинск, ст.Лесная | 55,963659, 60,767518 |
| 2. | 147 | г. Снежинск, д. Ключи, ул. Мажита Гафури, д. 40 | 56,144503, 60,590877 |
| 3. | 135 | г. Снежинск, ул. Захаренкова, д. 4 | 56,069495, 60,765316 |
| 4. | 151 | г. Снежинск, ул. Березовая, д. 18 | 56,074986, 60,771217 |
| 5. | 120 | г. Снежинск, ул. Фурманова, д. 20 | 56,071611, 60,778217 |
| 6. | 126 | г. Снежинск, ул. Фурманова, д. 32 | 56,075311, 60,778908 |
| 7. | 122 | г. Снежинск, ул. Школьная, д. 34 | 56,073758, 60,774804 |
| 8. | 128 | г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 10 | 56,068316, 60,768563 |
| 9. | 17 | г. Снежинск, ул. Васильева, д. 31 | 56,089375, 60,726962 |
| 10. | 18 | г. Снежинск, ул. Васильева, д. 39 | 56,089778, 60,723792 |
| 11. | 31 | г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 36 | 56,083852, 60,723921 |
| 12. | 32 | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 4 | 56,085196, 60,742657 |
| 13. | 34 | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 12 | 56,085339, 60,739289 |

8

| 14. | 36 | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 19 | 56,084777, 60,735546 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | 38 | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 35 | 56,084735, 60,726058 |
| 16. | 40 | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 38 | 56,086307, 60,730350 |
| 17. | 41 | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 40 | 56,086722, 60,730385 |
| 18. | 42 | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 42 | 56,087110, 60,730408 |
| 19. | 43 | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 46 | 56,085863, 60,728212 |
| 20. | 44 | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 56 | 56,086047, 60,723913 |
| 21. | 45 | г. Снежинск, ул. Победы, д. 1 | 56,091372, 60,722671 |
| 22. | 51 | г. Снежинск, ул. Победы, д. 15 | 56,087226, 60,723854 |
| 23. | 60 | г. Снежинск, проспект им К.И.Щелкина, д. 3 | 56,082477, 60,722560 |
| 24. | 67 | г. Снежинск, ул. им. академика Л.П.Феоктистова, д. 32 | 56,080342, 60,724601 |
| 25. | 69 | г. Снежинск, ул. Пищерова, д. 1 | 56,091934, 60,726041 |
| 26. | 73 | г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 19 | 56,088466, 60,731947 |
| 27. | 74 | г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 36 | 56,088887, 60,733790 |
| 28. | 82 | г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 10 | 56,075912, 60,747451 |
| 29. | 118 | г. Снежинск, ул. Гречишникова, д. 12 | 56,084597, 60,764437 |
| 30. | 119 | г. Снежинск, ул. Пушкина, д. 1 | 56,071793, 60,767793 |
| 31. | 121 | г. Снежинск, ул. Школьная, д. 20 | 56,071640, 60,774610 |
| 32. | 123 | г. Снежинск, ул. Уральская, д. 46 | 56,073152, 60,778462 |
| 33. | 124 | г. Снежинск, ул. Северная, д. 18 | 56,076138, 60,771431 |
| 34. | 125 | г. Снежинск, ул. Северная, д. 9 | 56,076370, 60,769497 |
| 35. | 127 | г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 6 | 56,067835, 60,766070 |
| 36. | 129 | г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 18 | 56,067990, 60,771343 |
| 37. | 130 | г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 24 | 56,067681, 60,773558 |

9

| 38. | 131 | г. Снежинск, ул. Южная, д. 7 | 56,066760, 60,766182 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39. | 132 | г. Снежинск, ул. Южная, д. 13 | 56,066697, 60,768470 |
| 40. | 133 | г. Снежинск, ул. Южная, д. 23 | 56,066586, 60,770889 |
| 41. | 134 | г. Снежинск, ул. Южная, д. 31 | 56,066076, 60,77479 |
| 42. | 136 | жилой район «Поселок Сокол», ул. Бажова, д. 9 | 55,987885, 60,713329 |
| 43. | 137 | г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», ул. Кирова, д. 7 | 55,985717, 60,704782 |
| 44. | 138 | г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», ул. Мамина-Сибиряка, д. 2 | 55,987146, 60,717453 |
| 45. | 139 | г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», ул. Мамина-Сибиряка, д. 10 | 55,985214, 60,716913 |
| 46. | 140 | г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», ул. Парковая, д. 3 | 55,985074, 60,699023 |
| 47. | 141 | г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», ул. Парковая, д. 7 | 55,984892, 60,701469 |
| 48. | 142 | г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», ул. Парковая, д. 8 | 55,984567, 60,700954 |
| 49. | 143 | г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», ул. Парковая, д. 13 | 55,983345, 60,702717 |
| 50. | 144 | п. Ближний Береговой, ул. Центральная, д. 1 | 56,009736, 60,779933 |
| 51. | 145 | п. Ближний Береговой, ул. Центральная, д. 5 | 56,010491, 60,779080 |
| 52. | 146 | п. Ближний Береговой, ул. Центральная, д. 6 | 56,009740, 60,780920 |
| 53. | 149 | п. Ближний Береговой, ул. Центральная, д. 20 | 56,011689, 60,782998 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной Программе

«Создание и содержание мест

(контейнерных площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

на территории Снежинского городского

округа на 2019-2025 годы»

Адреса мест (контейнерных площадок)

накопления твердых коммунальных отходов,

внесенных в реестр мест (контейнерных площадок) накопления

твердых коммунальных отходов,

которые планируется оборудовать в соответствии с требованиями СанПиН

2020 год

| № п/п | № из Модуля мест размещения отходов Челябинской области | Адрес | Планируемое оборудование существующей КП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Огражде ние | Покрытие | Крыша | Пандус |
| 1. | 24 | ул. Дзержинского, д. 12 | + | + | + | + |
| 2. | 37 | ул. Ленина, д. 20 | + | + | + | + |
| 3. | 83 | ул. акад. Забабахина, д. 20 | + | + | + | + |
| 4. | 85 | ул. акад. Забабахина, д. 36 | + | + | + | + |
| 5. | 97 | ул. Чкаловская, д. 9 | + | + | + | + |
| 6. | 115 | ул. Ломинского, д. 9 | + | + | + | + |
| 7. | 117 | ул. Ломинского, д. 37 | + | + | + | + |
| 8. | 84 | Забабахина, д. 31 | + | + | + | + |
| 9. | 4 | ул. 40 лет Октября, д. 12 | + | + | + | + |
| 10. | 57 | ул. Победы, д. 34 | + | + | + | + |
| 11. | 106 | ул. Чкаловская, д. 3 | + | + | + | + |
| ИТОГО: |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 |

2021 год

| № п/п | № из Модуля мест размещения отходов Челябинской области | Адрес | Планируемое оборудование существующей КП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Огражде ние | Покрытие | Крыша | Пандус |
| 1. | 12 | ул. Васильева, д. 20 | + | + | + | + |
| 2. | 19 | ул. Васильева, д. 40 | + | + | + | + |
| 3. | 20 | ул. Васильева, д. 56 | + | + | + | + |

2

| 4. | 21 | ул. Васильева, д. 60 | + | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | 29 | ул. Дзержинского, д. 32 | + | + | + | + |
| 6. | 39 | ул. Ленина, д. 37 | + | + | + | + |
| 7. | 49 | ул. Победы, д. 13 | + | + | + | + |
| 8. | 50 | ул. Победы, д. 14 | + | + | + | + |
| 9. | 52 | ул. Победы, д. 19 | + | + | + | + |
| 10. | 53 | ул. Победы, д. 22 | + | + | + | + |
| 11. | 56 | ул. Победы, д. 27 | + | + | + | + |
| 12. | 58 | ул. Победы, д. 40 | + | + | + | + |
| 13. | 59 | ул. Победы, д. 44 | + | + | + | + |
| 14. | 61 | пр-кт. им К.И.Щелкина, д. 5 | + | + | + | + |
| 15. | 63 | пр-кт. им К.И.Щелкина, д. 17 | + | + | + | + |
| 16. | 70 | ул. Пищерова, д. 4 | + | + | + | + |
| 17. | 78 | ул. академика Забабахина, д. 4 | + | + | + | + |
| 18. | 80 | ул. академика Забабахина, д. 15 | + | + | + | + |
| 19. | 86 | ул. академика Забабахина, д. 37 | + | + | + | + |
| 20. | 88 | ул. академика Забабахина, д. 48 | + | + | + | + |
| 21. | 91 | ул. Комсомольская, д. 2Б | + | + | + | + |
| 22. | 92 | ул. Комсомольская, д. 12 | + | + | + | + |
| 23. | 93 | ул. Комсомольская, д. 16 | + | + | + | + |
| 24. | 94 | ул. Комсомольская, д. 22 | + | + | + | + |
| 25. | 96 | пр-кт. Мира, д. 13 | + | + | + | + |
| 26. | 99 | пр-кт. Мира, д. 24 | + | + | + | + |
| 27. | 100 | пр-кт. Мира, д. 32 | + | + | + | + |
| 28. | 101 | ул. Маршала Чуйкова, д. 6 | + | + | + | + |
| 29. | 102 | ул. Маршала Чуйкова, д. 12А | + | + | + | + |
| 30. | 114 | ул. Ломинского, д. 5 | + | + | + | + |
| 31. | 116 | ул. Ломинского, д. 25 | + | + | + | + |
| 32. | 95 | ул. Нечая, д. 3 | + | + | + | + |
| ИТОГО: |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 |

2022 год

| № по порядку | № из Модуля мест размеще ния отходов Челябинской области | Адрес | Планируемое оборудование существующей КП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ограждение | Покрытие | Крыша | Пандус |
| 1. | 1 | ул. 40 лет Октября, д. 2 | + | + | + | + |

3

| 2. | 2 | ул. 40 лет Октября, д. 5 | + | + | + | + |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 3 | ул. 40 лет Октября, д. 8 | + | + | + | + |  |
| 4. | 6 | ул. 40 лет Октября, д. 24 | + | + | + | + |  |
| 5. | 7 | ул. Васильева, д. 3А | + | + | + | + |  |
| 6. | 11 | ул. Васильева, д. 17 | + | + | + | + |  |
| 7. | 14 | ул. Васильева, д. 25 | + | + | + | + |  |
| 8. | 15 | ул. Васильева, д. 26 | + | + | + | + |  |
| 9. | 23 | ул. Дзержинского, д. 6 | + | + | + | + |  |
| 10. | 26 | ул. Дзержинского, д. 19 | + | + | + | + |  |
| 11. | 27 | ул. Дзержинского, д. 23 | + | + | + | + |  |
| 12. | 28 | ул. Дзержинского, д. 31 | + | + | + | + |  |
| 13. | 30 | ул. Дзержинского, д. 35 | + | + | + | + |  |
| 14. | 46 | ул. Победы, д. 7 | + | + | + | + |  |
| 15 | 47 | ул. Победы, д. 9 | + | + | + | + |  |
| 16. | 48 | ул. Победы, д. 10 | + | + | + | + |  |
| 17. | 54 | ул. Победы, д. 23 | + | + | + | + |  |
| 18. | 55 | ул. Победы, д. 24 | + | + | + | + |  |
| 19. | 62 | пр-кт. им К.И.Щелкина, д. 17 | + | + | + | + |  |
| 20. | 64 | г. Снежинск, ул. Феоктистова, д. 18 | + | + | + | + |  |
| 21. | 65 | г. Снежинск, ул. Феоктистова, д. 22 | + | + | + | + |  |
| 22. | 66 | г. Снежинск, ул. Феоктистова, д. 28 | + | + | + | + |  |
| 23. | 71 | г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 12 | + | + | + | + |  |
| 24. | 76 | г. Снежинск, б-р. Циолковского, д. 14 | + | + | + | + |  |
| 25. | 77 | г. Снежинск, б-р. Циолковского, д. 15 | + | + | + | + |  |
| 26. | 81 | г. Снежинск, ул. Академика Забабахина, д. 18 | + | + | + | + |  |
| 27. | 87 | г. Снежинск, ул. Академика Забабахина, д. 42 | + | + | + | + |  |
| 28. | 89 | г. Снежинск, ул. Академика Забабахина, д. 52 | + | + | + |  | + |

4

| 29. | 90 | г. Снежинск, ул. Академика Забабахина, д. 54 | + | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | 103 | г. Снежинск, ул. Маршала Чуйкова, д. 24 | + | + | + | + |
| 31. | 108 | г. Снежинск, ул. Чкаловская, д. 13 | + | + | + | + |
| ИТОГО: |  |  | 31 | 31 | 31 | 31 |

2023 год

| № по порядку | № из реестра (указывается № из реестра контейнер ных площадок в программном модуле «Места накопления отходов») | Место расположения | Планируемое оборудование существующей КП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ограждение | Покрытие | Крыша | Пандус |
| 1. | 148 | г. Снежинск, ст. Лесная | + | + | - | + |
| 2. | 147 | г. Снежинск, д. Ключи, ул. Мажита Гафури, д. 40 | + | + | - | + |
| 3. | 135 | г. Снежинск, ул. Захаренкова, д. 4 | + | + | + | + |
| 4. | 151 | г. Снежинск, ул. Березовая, д. 18 | + | + | + | + |
| 5. | 120 | г. Снежинск, ул. Фурманова, д. 20 | + | + | + | + |
| 6. | 126 | г. Снежинск, ул. Фурманова, д. 32 | + | + | + | + |
| 7. | 122 | г. Снежинск, ул. Школьная, д. 34 | + | + | + | + |
| 8. | 128 | г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 10 | + | + | + | + |
| ИТОГО: |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |

5

2024 год

| № по порядку | № из реестра (указывается № из реестра контейнер ных площадок в программном модуле «Места накопления отходов») | Место расположения | Планируемое оборудование существующей КП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ограждение | Покрытие | Крыша | Пандус |
| 1. | 17 | г. Снежинск, ул. Васильева, д. 31 | + | + | + | + |
| 2. | 18 | г. Снежинск, ул. Васильева, д. 31 | + | + | + | + |
| 3. | 31 | г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 36 | + | + | + | + |
| 4. | 32 | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 4 | + | + | + | + |
| 5. | 34 | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 12 | + | + | + | + |
| 6. | 36 | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 19 | + | + | + | + |
| 7. | 38 | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 35 | + | + | + | + |
| 8. | 40 | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 38 | + | + | + | + |
| 9. | 41 | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 40 | + | + | + | + |
| 10. | 42 | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 42 | + | + | + | + |
| 11. | 43 | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 46 | + | + | + | + |
| 12. | 44 | г. Снежинск, ул. Ленина, д. 56 | + | + | + | + |
| 13. | 45 | г. Снежинск, ул. Победы, д. 1 | + | + | + | + |
| 14. | 51 | г. Снежинск, ул. Победы, д. 15 | + | + | + | + |
| 15. | 60 | г. Снежинск, проспект им К.И.Щелкина, д. 3 | + | + | + | + |
| 16. | 67 | г. Снежинск, ул. им. академика Л.П.Феоктистова, д. 32 | + | + | + | + |
| 17. | 69 | г. Снежинск, ул. Пищерова, д. 1 | + | + | + | + |
| 18. | 73 | г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 19 | + | + | + | + |

6

| 19. | 74 | г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 36 | + | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | 82 | г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 10 | + | + | + | + |
| 21. | 118 | г. Снежинск, ул. Гречишникова, д. 12 | + | + | + | + |
| 22. | 119 | г. Снежинск, ул. Пушкина, д. 1 | + | + | + | + |
| 23. | 121 | г. Снежинск, ул. Школьная, д. 20 | + | + | + | + |
| 24. | 123 | г. Снежинск, ул. Уральская, д. 46 | + | + | + | + |
| 25. | 124 | г. Снежинск, ул. Северная, д. 18 | + | + | + | + |
| 26. | 125 | г. Снежинск, ул. Северная, д. 9 | + | + | + | + |
| 27. | 127 | г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 6 | + | + | + | + |
| 28. | 129 | г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 18 | + | + | + | + |
| 29. | 130 | г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 24 | + | + | + | + |
| 30. | 131 | г. Снежинск, ул. Южная, д. 7 | + | + | + | + |
| 31. | 132 | г. Снежинск, ул. Южная, д. 13 | + | + | + | + |
| 32. | 133 | г. Снежинск, ул. Южная, д. 23 | + | + | + | + |
| 33. | 134 | г. Снежинск, ул. Южная, д. 31 | + | + | + | + |
| 34. | 136 | г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», ул. Бажова, д. 9 | + | + | + | + |
| 35. | 137 | г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», ул. Кирова, д. 7 | + | + | + | + |
| 36. | 138 | г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», ул. Мамина-Сибиряка, д. 2 | + | + | + | + |
| 37. | 139 | г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», ул. Мамина-Сибиряка, д. 10 | + | + | + | + |
| 38. | 140 | г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», ул. Парковая, д. 3 | + | + | + | + |

7

| 39. | 141 | г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», ул. Парковая, д. 7 | + | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. | 142 | г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», ул. Парковая, д. 8 | + | + | + | + |
| 41. | 143 | г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», ул. Парковая, д. 13 | + | + | + | + |
| 42. | 144 | п. Ближний Береговой, ул. Центральная, д. 1 | + | + | + | + |
| 43. | 145 | п. Ближний Береговой, ул. Центральная, д. 5 | + | + | + | + |
| 44. | 146 | п. Ближний Береговой, ул. Центральная, д. 6 | + | + | + | + |
| 45. | 149 | п. Ближний Береговой, ул. Центральная, д. 20 | + | + | + | + |
| ИТОГО: |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 |

2025 год

| № по порядку | № из реестра (указывается № из реестра контейнерных площадок в программном модуле «Места накопления отходов») | Место расположения | Планируемое оборудование существующей КП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ограждение | Покрытие | Крыша | Пандус |
| 1. | 10 | г. Снежинск, ул. Васильева, 14 | + | + | + | + |
| 2. | 73 | г. Снежинск, ул. Свердлова, 19 | + | + | + | + |
| 3. | 75 | г. Снежинск, ул. Свердлова, 42 | + | + | + | + |
| 4. | 5 | г. Снежинск, ул.40 лет Октября,16 | + | + | + | + |
| 5. | 13 | г. Снежинск, ул. Васильева, 23 | + | + | + | + |
| 6. | 79 | г. Снежинск, ул. Академика Забабахина, 5 | + | + | + | + |
| ИТОГО: |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной Программе

«Создание и содержание мест

(контейнерных площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

на территории Снежинского городского

округа на 2019-2025 годы»

Адреса мест

несанкционированного размещения отходов,

которые подлежат ликвидации, в соответствии с планами

Министерства экологии Челябинской области

в 2022 году

| № | наименование населенного пункта | кадастровый номер земельного участка/ кадастровый квартал | географичес кие координаты (формат: ХХ.ХХХХХХ, ХХ.ХХХХХХ) | площадь террито рии, занятой свалкой, га | объем размещенных на свалке отходов, куб.м. | виды размещенных отходов (ТКО, строительные и т. д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория городского округа, в пределах городской черты. На земельном участке с кадастровым номером 74:40:0101063:217, в северо-восточном углу земельного участка на границе с земельным участком с кадастровым номером 74:40:0101063:211 (выявлена в июне 2020) | земельный участок с кадастровым номером 74:40:0101063:217 | 56°04'13.87"N; 60°46'10.1"E | 0,004 | 21 | остатки поврежденных и выкорче ванных древес ных растений (тополь, береза, сосна) остатки деревян ной тары, перемещенный грунт |

2

| 2. | Территория свалки расположена с западной стороны от гаражных блоков кооперативов ГСК «Закрома» и ГСПК «Мечта», вдоль западного края внутригаражного проезда, на границе лесного массива, за пределами их земельных участков (не разграниченные земли). Территории ГСК «Закрома» и ГСПК «Мечта» расположены к юго-востоку от селитебной территории города Снежинска, с южной стороны улицы Широкая, с западной стороны проезда с улицы Широкая к территориям бывшего завода «ЖБИ» и ООО «ЗКС» (выявлено в апреле 2021) | свалка расположена с западной стороны земельных участков с кадастровыми номерами 74:40:0105001:29 и 74:40:0105001:6 | 56°03'38.81"N; 60°46'20.01"E | 0,024 | 50 | отходы гаражных коперати вов, ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

| 3. | Территории свалки расположена с восточной стороны ПК «Надежда» напротив блока № 6. Территория кооператива расположена к юго-востоку от селитебной территории города Снежинска, с южной стороны улицы Широкая, с западной стороны проезда с улицы Широкая на территории бывшего завода «ЖБИ» и ООО «ЗКС» (выявлено в мае 2021) | на границе земельного участка с кадастровым номером 74:40:0105001:31 с восточной стороны | 56°03'44.55"N 60°46'29.4"E | 0,04 | 40 | отходы гаражных коперати вов и овощных ям, ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Свалка расположена между блоками 1 и 8 кооператива овощных ям «Грот». Кооператив расположен с северной стороны грунтовой дороги, идущей от улицы Победы на фильтровальную станцию. | на границе земельных участков с кадастровыми номерами 74:40:0103001:87 и 74:40:0103001:96 | 56°05'07.73"N 60°42'55.59"E | 0,013 | 10 | отходы относятся к отходам овощных ям с частичным набором, соответствующим гаражному хранению (пустые емкости из-под техничес ких жидкостей |

4

|  | С южной стороны кооператива с ним соседствует кооператив «Горки», с западной стороны - гаражный кооператив ПСЭГ № 32. (выявлена в июле 2021) |  |  |  |  | для обслужива ния автомоби лей, упаковоч ные материалы от изделий для обслужива ния автотранс порта, старые одеяла и матрацы, пластико вые ящики для овощей, пришедшие в негодность, старая мебель, банки с испорченными соленьями и компотами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Территория городского округа, в пределах городской черты. На земельном участке 74:40:0000000: 6613 из муниципальных земель, расположенных по адресу: Российская Федерация |  | 56°03'01.41"N 60°45'13.6"E | 0,004 | 27 | В составе отходов находятся старая мебель, материалы от ремонта квартиры, старый линолеум, остатки разбитых |

5

| 5. | Челябинская область, Снежинский городской округ, город Снежинск, зона (массив) Лесная, земельный участок 13 (с восточной стороны Каслинского шоссе, напротив станции Морская) - (выявлена в августе 2021) | земельный участок с кадастровым номером 74:40:0000000: 6613 |  |  |  | бытовых приборов (стиральная машина, телевизор) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Адреса мест

несанкционированного размещения отходов,

которые подлежат ликвидации, в соответствии с планами

Министерства экологии Челябинской области

в 2023 году

| № | наименование населенного пункта | кадастро вый номер земельного участка/ кадастро вый квартал | географичес кие координаты (формат: ХХ.ХХХХХХ, ХХ.ХХХХХХ) | площадь территории, занятой свалкой, га | объем размещен ных на свалке отходов, куб.м. | виды разме щенных отходов (ТКО, строительные и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В урочище «Семь ключей» в западном крыле бывшей свалки, зарастающей самосевной древесной растительнос тью: • первая точка – занимает площадь примерно 430 кв.метров. | территория лесного массива в кадастро вом квартале 74:40:0000000:6607/2 | • 1 точка - 56.061767/60.772483; • 2 точка -56.061531/60.772650; • 3 точка - 56.061384/60.772687; • 4 точка - 56.061372/60.773009 | • первая точка – 0,04330; • вторая точка – 0,014; • третья точка – 0,008; • четвертая точка – 0,003 ИТОГО: 0,068 | • первая точка – 0,084; • вторая точка – 0,010; • третья точка – 0,015; • четвертая точка – 0,012. ИТОГО: 0,121 | остатки деревян ной тары, строите льные отходы, старая мебель |

6

|  | Объем размещенных отходов – 84 куб.м; • вторая точка – занимает площадь около 140 кв.м. Объем размещенных отходов – 10 куб.м: • третья точка – занимает площадь около 80 кв.м Объем размещенных отходов – 15 куб.м: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | • четвертая точка - занимает площадь около 30 кв.м. Объем размещенных отходов – 12 куб.м- (выявлена в апреле 2022) |  |  |  |  |  |

Адреса мест

несанкционированного размещения отходов,

которые подлежат ликвидации, в соответствии с планами

Министерства экологии Челябинской области

в 2024 году

| № | наименование населенного пункта | кадастро вый номер земельного участка/ кадастро вый квартал | географичес кие координаты (формат: ХХ.ХХХХХХ, ХХ.ХХХХХХ) | площадь территории, занятой свалкой, га | объем размещен ных на свалке отходов, куб.м. | виды разме щенных отходов (ТКО, строительные и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 1. | В урочище «Семь ключей» в западном крыле бывшей свалки, зарастающей самосевной древесной растительнос тью: • первая точка – занимает площадь примерно 430 кв.метров. Объем размещенных отходов – 84 куб.м; • вторая точка – занимает площадь около 140 кв.м. Объем размещенных отходов – 10 куб.м: • третья точка – занимает площадь около 80 кв. м. Объем размещенных отходов – 15 куб.м: • четвертая точка - занимает площадь около 30 кв. м. Объем размещенных отходов – 12 куб.м. - (выявлена в апреле 2022) | территория лесного массива в кадастровом квартале 74:40:0000000:6607/2 | • 1 точка - 56.061767/60.772483; • 2 точка -56.061531/60.772650; • 3 точка - 56.061384/60.772687; • 4 точка - 56.061372/60.773009 | • первая точка – 0,04330; • вторая точка – 0,014; • третья точка – 0,008; • четвертая точка – 0,003 ИТОГО: 0,068 | • первая точка – 0,084; • вторая точка – 0,010; • третья точка – 0,015; • четвертая точка – 0,012. ИТОГО: 0,121 | остатки деревян ной тары, строите льные отходы, старая мебель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 2. | Территория свалки расположена с западной стороны от гаражных блоков кооперативов ГСК «Закрома» и ГСПК «Мечта», вдоль западного края внутригаражного проезда, на границе лесного массива, за пределами их земельных участков (не разграниченные земли) | свалка расположена с западной стороны земель ных участков с кадастро выми номерами 74:40:0105001:29 и 74:40:0105001:6 | 56°03'38.81"N; 60°46'20.01"E | 0,03 | 40 | остатки деревянной тары, строительные отходы, старая мебель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Территории свалки расположена с восточной стороны ПК «Надежда» напротив блока № 6 | на границе земельного участка с кадастро вым номером 74:40:0105001:31 с восточ ной стороны | 56°03'44.55"N 60°46'29.4"E | 0,03 | 50 | остатки деревянной тары, строительные отходы, старая мебель |
| 4. | Территория городского округа, в пределах городской черты. На земельном участке, на территории, расположенной между земельными участками с кадастровыми номерами |  |  |  |  |  |

9

|  | 74:40:0101063: 533 (Челябинская область, г. Снежинск, ул. Сиреневая, 14) и 74:40:0101063:3 (Челябинская область, г. Снежинск, ул. Лесная, 17), в десяти метрах с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 74:40:0101063:4 (Челябинская область, г. Снежинск, ул. Сиреневая, 12) | земель ный участок с кадастро вым номером 74:40:0101063:217 | 56°04'12.85"N 60°46'06.47"E | 0,003 | 4 | строительные отходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Территория городского округа, в пределах городской черты. На земельном участке 74:40:0000000: 6613 из муниципальных земель, расположенных по адресу: Российская Федерация, |  | 56°03'01.41"N 60°45'13.6"E | 0,004 | 27 | в составе отходов находятся старая мебель, материалы от ремонта квартиры, старый линолеум, остатки разби тых |
|  | Снежинский городской округ, город Снежинск, зона (массив) Лесная, земельный участок 13 (с восточной стороны Каслинского шоссе, напротив станции Морская) - (выявлена в августе 2021) |  |  |  |  |  |

10

Адреса мест

несанкционированного размещения отходов,

которые подлежат ликвидации, в соответствии с планами

Министерства экологии Челябинской области

в 2025 году

| № | наименование населенного пункта | кадастровый номер земельного участка/ кадастровый квартал | географичес кие координаты (формат: ХХ.ХХХХХХ, ХХ.ХХХХХХ) | площадь террито рии, занятой свалкой, га | объем размещен ных на свалке отходов, куб.м. | виды разме щенных отходов (ТКО, строительные и т. д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория, расположен ная в микрорайоне № 23 г. Снежинска, (жилой поселок № 2, в его восточной части – от улицы Фурманова до границы лесного массива), район новой застройки улицы Пушкина (выявлена в мае 2024) | на земельном участке с кадастро вым номером 74:40:0000000:5740, предназна ченном для размещения объектов транспорт ной и инженерной инфраструк туры | 56°04'17.46"N 60°46'44.16"E | 0,126 | 3,0 | строите льные и древес ные отходы |
| 2. | Пересечение улиц Раздольная и Жемчужная в районе новой застройки в восточной части поселка Ближний Береговой (выявлена в июне 2024) | на границе земельного участка с кадастровым номером 74:40:0000000:4752 с восточной стороны | 56°00'34.59"N/60°47'40.66"E | 0,15 | 70 | строите льные и древес ные отходы, ТКО, старая мебель |

11

| 3. | В северо-восточном углу территории ГСК № 13, в районе блоков № 20 и 23 выявлена несанкционированное размещение отходов, приведшее к образованию свалки (выявлена в июне 2024) | в северо-восточном углу земельного участка с кадастровым номером 74:40:0105001:16 | 56°03'46.75"N/60°46'19.92"E (56.062986/60.772199) | 0,03 | 55 | строительные и древес ные отходы, ТКО, старая мебель, отходы гаражей и овощ ных ям, отрабо танные покрышки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | С восточной стороны от поселка Ближний Береговой, с западной стороны от фундамента бывшего зернохранилища (выявлена в июне 2024) | на территории земельного участка с кадастровым номером 74:40:0202001:14 | 56°00'47.91"N/60°47'27.16"E (56.013308/60.790878) | 0,15 | 15 | древесные отходы, ТКО, старая мебель, отходы овощ ных ям |