# ГЛАВА  ГОРОДА  СНЕЖИНСКА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________________№______

г. Снежинск

Челябинской области

Об утверждении адресной Программы

«Поэтапный отпуск коммунальных

ресурсов потребителям в соответствии с

показаниями коллективных (общедомовых)

приборов учёта Снежинского городского округа»

на 2009-2011 гг.

В целях достижения максимального энергосберегающего эффекта  в процессе потребления  энергоресурсов, в соответствии с Положением  «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным Решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г.  № 135, с учетом решения Собрания депутатов города Снежинска  от 18.02.2009 г. № 21 о согласовании программы,   руководствуясь ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить адресную Программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта Снежинского городского округа» на 2009-2011 гг. (далее - Программа, прилагается).

2. Муниципальному учреждению «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством – Служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству г. Снежинска» (Алексеев С. В.):

- осуществить выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 раздела IV Программы;

- представить расчёт стоимости необходимых  работ в финансовое  управление  администрации (Лаптева О. В. ),  и отчёт об использовании денежных средств.

2

3. Финансовому управлению администрации (О. В. Лаптева)

в установленном порядке внести соответствующие изменения в бюджет Снежинского городского округа на 2009 год.

4. Контроль за  выполнением   настоящего  постановления возложить на первого заместителя главы городского округа В. В. Знаменского.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».

М. Е. Железнов

СОГЛАСОВАНО

Начальник правового управления 	А. А. Воронов

Первый заместитель главы

городского округа 	В. В. Знаменский

Заместитель главы

городского округа	В. Х. Актимиров

Заместитель главы

городского округа 	О. В. Лаптева

Директор МУ «УКЖКХ»                                                      С.В.Алексеев

Рассылка:

дело – 2

Актимиров – 1

Знаменский – 1

Лаптева – 1

«Наша газета» - 1

Н.Е.Столбикова  24547

вед.юрисконсульт МУ «УКЖКХ»

ШЗ 1    10 03 2009

387

|  | ## ПРИЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | ## к постановлению главы города Снежинска от ____________2009 г. № _____ |

Адресная Программа

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов

потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета Снежинского городского округа» на 2009 – 2011 г.г.

г. Снежинск

2009 г.

## ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | адресная Программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета Снежинского городского округа» на 2009 – 2011 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик-координатор | администрация Снежинского городского округа |
| Основной разработчик Программы | МУ «УКЖКХ» |
| Цели и задачи Программы | - сокращение потребления тепловой энергии, воды потребителями Снежинского городского округа до технически и экономически обоснованного уровня; - сокращение расходов на оплату энергоресурсов; - обеспечение стопроцентного оснащения многоквартирных домов Снежинского городского округа приборами учета тепловой энергии, воды; - получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресурсов |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | оснащенность коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных жилых домов на конец года реализации составит: 2009 год – 44,44 процента от необходимого объема; 2010 год – 77,78 процента от необходимого объема; 2011 год – 100 процентов от необходимого объема. |
| Сроки реализации Программы | 2009 – 2011 годы |
| #### Основные программные мероприятия | - оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, воды потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах Снежинского городского округа; - установка на объектах средств регулирования потребления энергоресурсов |
| Объемы и источники финансирования | Программа финансируется за счет средств Снежинского городского округа, средств собственников помещений в многоквартирных жилых домах, средств областного бюджета, прочих привлеченных источников. Общий объем финансирования Программы составляет 6 410 000 рублей, в том числе: - средства местного бюджета – 2 884 500 рублей; - средства собственников помещений в многоквартирных жилых домах – 320 500 рублей; - областной бюджет - 3 205 000 рублей, из них по годам: 2009 год - 3 720 000 рублей; 2010 год - 1 240 000 рублей; 2011 год - 1 450 000 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, воды потребителей Снежинского городского округа должно возрасти с 79,2 до 100 процентов |

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ  РЕШЕНИЯ

##### ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Программа направлена на решение жизненно важной проблемы – экономии энергии и средств на оплату топливно-энергетических ресурсов.

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 03.04.1996 г. № 28–ФЗ «Об энергосбережении» (в редакции от 05.04.2004 г. № 42–ФЗ);

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185–ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Программа предусматривает обеспечение стопроцентного оснащения  потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах Снежинского городского округа коллективными (общедомовыми) приборами учета и регулирования расхода тепловой энергии, воды к концу 2011 года.

В Программе определяются основные технико-экономические мероприятия, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

С 2000 по 2009 годы были установлены  приборы учета тепла, воды в 248 многоквартирных домах Снежинского городского округа.

Существенную экономию тепловой энергии даст установка на тепловые вводы зданий  автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (далее - АИТП) и  оснащение, помимо приборов учета, современным оборудованием и средствами автоматического регулирования.

Экономию воды дают современная эффективная водоразборная арматура, частотно-регулируемый электропривод насосов и приборы регулирования для поддержания оптимального давления в водопроводной сети.

Дополнение приборов учета системами автоматического регулирования энергоресурсов позволит более эффективно решать задачи энергосбережения.

Количество многоквартирных домов в Снежинском городском округе,  по состоянию на 01.01.2009 г., составляет 418 единиц. Их оснащенность средствами учета потребления коммунальных ресурсов составляет на 01.01.2009 г. 79,2 процента. В 2009 году реализация Программы будет вестись на многоквартирных домах, указанных в таблице 1.

В период действия Программы (2009 – 2011 годы) будут созданы условия для обеспечения полного учетного потребления тепловой энергии, воды в многоквартирных домах Снежинского городского округа.

2

С учетом этой потребности рассчитан необходимый объем финансирования Программы.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:

- сокращение потребления тепловой энергии, воды в многоквартирных домах Снежинского городского округа до технически и экономически обоснованного уровня величин;

- сокращение расходов населения на оплату потребленных коммунальных ресурсов.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение перехода потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах Снежинского городского округа на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, воды) в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета;

- получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресурсов.

###### Важнейшие индикативные показатели Программы

Процент оснащенности приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых домов на конец года реализации составит:

2009 год – 44,44 процента от необходимого объема;

2010 год – 77,78 процента от необходимого объема;

2011 год – 100 процентов от необходимого объема.

III. СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2009 – 2011 годы.

В целом Программа реализуется в два этапа.

Первый этап – 2009 г.: установка приборов учета в пределах выделенного финансирования, привлечение инвестиций, формирование предпринимательской среды в сфере учета ресурсов, проведение подготовительных технических мероприятий - обследование объектов с целью определения возможности, экономической и технической целесообразности выполнения работ по Программе.

Второй этап – 2010 - 2011 гг.: массовая установка общедомовых приборов учета.

Для каждого конкретного объекта работа проводится в две очереди продолжительностью не более 6 месяцев каждая.

В первой очереди на основании результатов обследования и выдаваемых энергоснабжающими (водоснабжающими, газоснабжающими) организациями технических условий  выполняется проектно-сметная документация (далее – ПСД).

3

Завершением первой очереди является проведение экспертизы ПСД ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской  области» и получение положительного заключения.

Во второй очереди, начинающейся  после включения объекта в перечень работ, финансируемых по Программе, проводится конкурсный отбор исполнителя (подрядчика), комплектация и монтаж оборудования на объекте, его наладка, сдача работ заказчику и аттестация систем учета в качестве коммерческих. Далее проводится мониторинг работоспособности приборов и систем, анализ их экономической эффективности.

Первая очередь работ выполняется за счет собственников помещений в многоквартирных домах в 2009 - 2010 гг.

Вторая очередь выполняется за счет ресурсов, определенных Программой, в 2009 - 2011 гг.

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Оснащение жилых домов Снежинского городского округа приборами

учета тепловой энергии, воды.

Введение приборного учета потребления энергетических ресурсов в рамках Программы является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ. Именно учет позволяет получить информацию о реальном потреблении энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность. В комплексном сочетании организации учета энергоресурсов и проведения энергосберегающих мероприятий достигается максимальный энергосберегающий эффект. При наличии приборов учета первоочередным энергосберегающим мероприятием становится введение регулирования потребления энергетических ресурсов.

2. Установка на объектах средств регулирования  потребления энергоресурсов.

Регулирование теплопотребления может осуществляться широким набором средств, начиная от простейших регуляторов прямого действия и заканчивая системами на основе электронных контроллеров, позволяющих реализовать сложные методы регулирования, учитывая большое число возмущающих факторов. Например, обеспечить снижение теплопотребления по времени суток, выходным дням и (или) при повышении температуры наружного воздуха.

Наиболее простой и дешевый способ регулирования тепловой нагрузки здания – установка корректировочного регулирующего вентиля. Наличие подобных вентилей облегчает не только монтажную регулировку системы, но и позволяет оперативно снижать теплопотребление при повышении температуры наружного воздуха. Таким образом, простой

4

комплект регулирующей аппаратуры дает возможность поддерживать в здании оптимальный температурный режим и экономить энергоресурсы.

На объектах со значительным (более 0,5 Гкал/час) теплопотреблением целесообразно внедрение автоматического, в том числе программного, регулирования температуры.

Наиболее распространенный способ автоматического регулирования теплоснабжения – использование блочных  АИТП  высокой степени заводской готовности, состоящих из блоков теплоснабжения, горячего водоснабжения, вентиляции, приборов учета и регулирования расхода тепловой энергии и холодной воды. Блоки комплектуются современными бесшумными насосами, современными теплообменными аппаратами и датчиками параметров теплоносителя. АИТП устанавливаются в подвалах зданий и могут работать в автономном режиме без постоянного обслуживающего персонала.

В зависимости от комплектации АИТП выполняют следующие функции:

- обеспечение циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения;

- автоматическое регулирование расхода теплоносителя и распределение тепла по системам потребления, в том числе программное регулирование по дням недели, времени суток;

- контроль и изменение параметров теплоносителя: температуры и давления сетевой воды, температуры воздуха в помещениях в зависимости от температуры наружного воздуха;

- фиксирование данных теплопотребления и расхода сетевой и водопроводной воды;

- защита местных систем от аварийного изменения параметров теплоносителя;

- заполнение и подпитка местных систем.

Опыт эксплуатации АИТП позволяет определить зависимость сроков окупаемости  от  суммарной тепловой нагрузки. При значении энергосберегающего эффекта 10 – 15 процентов на объектах с тепловой нагрузкой не менее 0,5 Гкал/час срок окупаемости составляет не более 3-х лет.

В зданиях с отопительной нагрузкой от 0,2 до 0,5 Гкал/час целесообразно применение упрощенных систем регулирования.

Для зданий с отопительной нагрузкой менее 0,2 Гкал/час следует использовать корректировочные вентили для ручного регулирования теплового потребления.

3. Внедрение автоматизированных систем индивидуального учета

и регулирования энергоресурсов.

5

Настоящая Программа предусматривет реализацию на многоквартирных жилых домах самых передовых технических решений, связанных с организацией учета и распределения потребленных ресурсов между

абонентами. К несомненным преимуществам данной системы можно отнести:

- вандалоустойчивость и защищенность от несанкционированного доступа;

- справедливое распределение энергоресурсов и компенсацию повышенного теплопотребления угловых и северных квартир;

- незаметность и необременительность функционирования для потребителей;

- отсутствие значительной задержки между оказанием коммунальной услуги и начислением платы, соответствующей ее фактическому потреблению;

- получение своевременных сигналов об авариях на внутренних сетях зданий;

- простота в обслуживании и эксплуатации;

- модульность и свободное аппаратное наращивание исходя из условий и специфики инженерных систем жилых зданий.

4. Гидравлическая балансировка системы теплоснабжения

Масштабный переход на приборный учет тепловой энергии возможен только после  проведения гидравлической балансировки централизованных систем теплоснабжения. Разбалансировка создает сверхнормативное потребление тепловой энергии на объектах, находящихся в начале теплотрасс и недостаток тепла на ее конечных участках.

Проведение гидравлической балансировки позволяет равномерно, в соответствии с потребностями, распределить объемы поставок тепла по всем подключенным объектам. Искусственный дефицит тепловой энергии при этом ликвидируется.

Помимо этого, гидравлическая балансировка позволяет в дальнейшем верно оценивать фактическую энергоемкость отдельных объектов и точно рассчитывать энергетический и экономический эффект от проведения тех или иных энергосберегающих мероприятий. В противном случае сопоставление принятого норматива потребления и показаний приборов учета не имеет смысла, поскольку система либо недодает, либо осуществляет сверхпоставки тепла. Более того, на объектах, подключенных к конечным участкам теплотрасс, невозможно будет получить экономию тепла – речь будет идти лишь о создании нормальных условий проживания.

5. Последовательность выполнения работ по Программе

5.1. МУ «УКЖКХ» проводит обследование многоквартирного жилого дома, в результате которого определяется:

6

- проектное и фактическое теплопотребление, электропотребление, водопотребление, газопотребление;

- техническое состояние систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения;

- ожидаемый экономический эффект от внедрения узла учета каждого энергоресурса и средств автоматического регулирования, даются рекомендации по выбору схемы регулирования.

После чего заказывает ПСД, экспертизу ПСД в ОГАУ «Государственная экспертиза Челябинской области» и получает заключение экспертизы на ПСД и смету работ на объекте.

Потребность в оснащении объектов Снежинского городского округа приборами учета на 01.01.2009 г. приведена в таблице 1.

5.2. С учетом полученных заключений, а также исходя из возможностей ресурсного обеспечения Программы, МУ «УКЖКХ»:

5.2.1. Подает заявку в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области на включение объектов в Перечень мероприятий для финансирования в очередном финансовом году, причем потребность в оснащении многоквартирных домов приборами учета расхода тепловой энергии, воды ежегодно уточняется и корректируется.

5.2.2. Формирует адресный перечень объектов, для которых имеется ПСД с положительным заключением ОГАУ «Государственная экспертиза Челябинской области»;

5.2.3. Определяет в соответствии с действующим законодательством РФ заказчиков и подрядчиков на выполнение работ по Программе.

5.2.4.  Осуществляет контроль за исполнением муниципальных контрактов.

5.3. Уполномоченная главой города Снежинска организация – муниципальный заказчик в лице муниципального учреждения «Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством – Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству г. Снежинска»:

5.3.1. Заключает муниципальные контракты по результатам размещения заказа.

5.3.2. Осуществляет сбор информации о фактическом энергопотреблении модернизированного объекта и величине полученной экономии.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета, средства собственников помещений в многоквартирных домах, средства областного бюджета, прочие источники.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации составляет  6,41 млн. рублей в ценах 2009 года, из них по годам:

2009 год – 3 720 000 рублей;

2010 год – 1 240 000 рублей;

2011 год – 1 450 000 рублей.

7

Источники финансирования работ по Программе определяются в зависимости от формы собственности объектов, на которых проводятся предлагаемые энергосберегающие мероприятия. При этом работы по оснащению средствами учета финансируются из областного бюджета при условии долевого участия местных бюджетов в размере 45  процентов от необходимых затрат.

Ресурсное обеспечение Программы в разрезе источников финансирования и периодов реализации приведено в таблице 2.

Перечень мероприятий по Программе утверждается распоряжением главы города Снежинска.

Объем средств местных бюджетов, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах указывается в соглашениях между указанными структурами и муниципальным образованием после утверждения перечня многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, на очередной год.

В пределах предусмотренного Программой ресурсного обеспечения на очередной финансовый год составляется подробный Перечень мероприятий по Программе, включающий:

- адрес объекта;

- наименование управляющей компании;

- наименование работ;

- стоимость работ.

VI. организация управления и Механизм реализации

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик-координатор Программы - администрация Снежинского городского округа, которая несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Руководителем Программы является глава города Снежинска, который несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется уполномоченной главой города Снежинска организацией – муниципальным заказчиком в лице муниципального учреждения «Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством – Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству г. Снежинска».

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на выполнение подрядных работ для муниципальных

8

нужд, которые Снежинский городской округ заключает со всеми исполнителями программных мероприятий.

Администрация Снежинского городского округа:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных  правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, руководит и контролирует ее исполнителей, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения.

Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителя заказчика - администрации Снежинского городского округа.

Реализация Программы осуществляется на основе договоров о финансировании работ, заключаемых Снежинским городским округом со всеми  исполнителями программных мероприятий в установленном порядке.

При необходимости Снежинский городской округ вносит предложения (с обоснованием) о необходимости разработки новой аналогичной Программы, срок реализации которой истекает в текущем году. Подготовка и утверждение новой Программы осуществляются в порядке, установленном для разработки программ.

Корректировка действующей Программы осуществляется в соответствии с порядком разработки программ.

Администрация Снежинского городского округа организует экспертные проверки хода реализации Программы. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и эффективное использование средств, конечные результаты.

По результатам экспертных проверок подготавливаются предложения о целесообразности продолжения работ и финансирования Программы или о ее прекращении, или применении санкций к участникам реализации Программы.

Перечень мероприятий Программы представлен в таблице 3.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Снежинского городского округа.

9

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Программы будет достигнуто

стопроцентное оснащение жилых домов Снежинского городского округа приборами учета расхода тепловой энергии, воды к концу 2011 года.

Процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов на многоквартирных жилых домах на конец года реализации составит:

2009 год – 44,44 процента от необходимого объема;

2010 год – 77,78 процента от необходимого объема;

2011 год – 100 процентов от необходимого объема.

# Таблица 1

## Адресный перечень

## многоквартирных домов Снежинского городского округа, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 году

| № п/п | Адрес установки приборов учёта |  | Вид коммунального ресурса | Количест во приборов учета | Стоимость в тыс. руб. и источник финансирования |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ | Потребители | Прочие |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Забабахина, 21* | ТС | 3 | 162,5 | 146,25 | 16,25 |  | 325 |
|  |  |  | ГВС | 3 | 45 | 40,5 | 4,5 |  | 90 |
|  |  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Забабахина, 36 | ТС | 1 | 62,5 | 56,25 | 6,25 |  | 125 |
|  |  |  | ГВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
|  |  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Забабахина, 38 | ТС | 1 | 62,5 | 56,25 | 6,25 |  | 125 |
|  |  |  | ГВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
|  |  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Забабахина, 40* | ТС | 2 | 112,5 | 101,25 | 11,25 |  | 225 |
|  |  |  | ГВС | 2 | 32,5 | 29,25 | 3,25 |  | 65 |
|  |  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ленина, 20 | ТС | 1 | 62,5 | 56,25 | 6,25 |  | 125 |
|  |  |  | ГВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
|  |  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ленина, 21 | ТС | 1 | 62,5 | 56,25 | 6,25 |  | 125 |
|  |  |  | ГВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
|  |  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ленина, 23 | ТС | 1 | 62,5 | 56,25 | 6,25 |  | 125 |
|  |  |  | ГВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
|  |  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Щелкина, 17* | ТС | 6 | 312,5 | 281,25 | 31,25 |  | 625 |
|  |  |  | ГВС | 6 | 82,5 | 74,25 | 8,25 |  | 165 |
|  |  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | ТС | 16 | 900 | 810 | 90 |  | 1800 |
|  |  |  | ГВС | 16 | 260 | 234 | 26 |  | 520 |
|  |  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Зеленая, 2 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 2 |  | Зеленая, 4 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 3 |  | Зеленая, 8 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 4 |  | Зеленая, 10 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 5 |  | Сосновая, 9 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 6 |  | Сосновая, 11 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 7 |  | Строителей, 1 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 8 |  | Строителей, 2 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 9 |  | Строителей, 4 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 10 |  | Чапаева, 4 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 11 |  | Чапаева, 16 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 12 |  | Чапаева, 22 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 13 |  | Чапаева, 24 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 14 |  | Чапаева, 26 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 15 |  | Южная, 3 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 16 |  | Южная, 5 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 17 |  | Южная, 7 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 18 |  | Южная, 9 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 19 |  | Южная, 11 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 20 |  | Южная, 15 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 21 |  | Южная, 17 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 22 |  | Южная, 19 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 23 |  | Южная, 21 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 24 |  | Южная, 23 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 25 |  | Южная, 25 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 26 |  | Южная, 27 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 27 |  | Южная, 29 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 28 |  | Южная, 31 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 29 |  | Южная, 33 | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
|  |  | ИТОГО: | ХВС | 29 | 580 | 522 | 58 |  | 1160 |
| Пос. Сокол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бажова, 7 |  | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 2 | Бажова, 24 |  | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 3 | Кирова, 5 |  | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 4 | Кирова, 7 |  | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 5 | М.-Сибиряка, 2 |  | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
| 6 | М.-Сибиряка, 4 |  | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
|  | ИТОГО: |  | ХВС | 6 | 120 | 108 | 12 |  | 240 |
|  | ВСЕГО: |  | ТС | 16 | 900 | 810 | 90 |  | 1800 |
|  |  |  | ГВС | 16 | 260 | 234 | 26 |  | 520 |
|  |  |  | ХВС | 35 | 700 | 630 | 70 |  | 1400 |
|  |  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |

### * ж/дома, оборудованные несколькими тепловыми узлами.

## Адресный перечень

## многоквартирных домов Снежинского городского округа, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 году

| № п/п | Адрес установки приборов учета | Вид коммунального ресурса | Количество приборов учета | Стоимость в тыс. руб. и источник финансирования |  |  |  | Всег тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОБ | МБ | Потребите ли | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Васильева, 25 | ТС | 1 | 62,5 | 56,25 | 6,25 |  | 125 |
|  |  | ГВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
|  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Васильева, 29 | ТС | 1 | 62,5 | 56,25 | 6,25 |  | 125 |
|  |  | ГВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
|  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Васильева, 31 | ТС | 1 | 62,5 | 56,25 | 6,25 |  | 125 |
|  |  | ГВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
|  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Васильева, 44 | ТС | 1 | 62,5 | 56,25 | 6,25 |  | 125 |
|  |  | ГВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
|  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дзержинского20 | ТС | 1 | 62,5 | 56,25 | 6,25 |  | 125 |
|  |  | ГВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
|  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Щелкина, 19* | ТС | 3 | 162,5 | 146,25 | 16,25 |  | 325 |
|  |  | ГВС | 3 | 45 | 40,5 | 4,5 |  | 90 |
|  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | ТС | 8 | 475 | 427,5 | 47,5 |  | 950 |
|  |  | ГВС | 8 | 145 | 130,5 | 14,5 |  | 290 |
|  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г |  |  |  |  |  |  |

### * ж/дома, оборудованные несколькими тепловыми узлами.

## Адресный перечень

## многоквартирных домов Снежинского городского округа, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2011 году

| № п/п | Адрес установки приборов учета | Вид коммуналь ного ресурса | Количество приборов учета | Стоимость в тыс. руб. и источник финансирования |  |  |  | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОБ | МБ | Потребители | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комсомольская, 26* | ТС | 6 | 312,5 | 281,25 | 31,25 |  | 625 |
|  |  | ГВС | 6 | 82,5 | 74,25 | 8,25 |  | 165 |
|  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пищерова, 2 | ТС | 1 | 62,5 | 56,25 | 6,25 |  | 125 |
|  |  | ГВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
|  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пищерова, 4 | ТС | 1 | 62,5 | 56,25 | 6,25 |  | 125 |
|  |  | ГВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
|  |  | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
|  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Победы, 38* | ТС | 2 | 112,5 | 101,25 | 11,25 |  | 225 |
|  |  | ГВС | 2 | 32,5 | 29,25 | 3,25 |  | 65 |
|  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | ТС | 10 | 550 | 495 | 55 |  | 1100 |
|  |  | ГВС | 10 | 155 | 139,5 | 15,5 |  | 310 |
|  |  | ХВС | 1 | 20 | 18 | 2 |  | 40 |
|  |  | Э\Э |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г |  |  |  |  |  |  |

### * ж/дома, оборудованные несколькими тепловыми узлами.

Таблица  2

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы по годам и источникам финансирования

(в ценах 2009 года)

| № п/п | Мероприятия Программы | Общая потребность, шт. | Общий объем финансирования, в том числе по годам и источникам финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год |  |  | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  |  |
|  |  |  | МБ | П | ОБ | МБ | П | ОБ | МБ | П | ОБ |  |
| 1 | Оснащение средствами учета расхода тепловой энергии | 34 | 0,81 | 0,09 | 0,9 | 0,4275 | 0,0475 | 0,475 | 0,495 | 0,055 | 0,55 | 3,85 |
| 2 | Оснащение средствами учета расхода холодной воды | 36 | 0,63 | 0,07 | 0,7 |  |  |  | 0,018 | 0,002 | 0,02 | 1,44 |
| 3 | Оснащение средствами учета расхода горячей воды | 34 | 0,234 | 0,026 | 0,26 | 0,1305 | 0,0145 | 0,145 | 0,1395 | 0,0155 | 0,155 | 1,12 |
| 4 | Оснащение средствами учета расхода электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Оснащение средствами учета расхода газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 104 | 1,674 | 0,186 | 1,86 | 0,558 | 0,062 | 0,62 | 0,6525 | 0,0725 | 0,725 | 6,41 |

МБ – бюджет Снежинского городского округа;

П – потребители;

ОБ - областной бюджет

Таблица 3

Мероприятия Программы

| Наименование | Источник финансирования | Финансовые затраты в действующих ценах 2009 г., млн. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего на период реализации Программы | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Финансирование Программы в целом | Всего: | 6,410 | 3,720 | 1,240 | 1,450 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета | 2,885 | 1,674 | 0,558 | 0,653 |
|  | - средства потребителей (средства ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах) | 0,321 | 0,186 | 0,062 | 0,073 |
|  | - областной бюджет | 3,205 | 1,860 | 0,620 | 0,725 |
| В том числе по видам работ: 2. Разработка и реализация плана нормативно-правового обеспечения, направленного на: - ликвидацию к 2012 году за счет государственной поддержки безучетного пользования энергоресурсами путем оснащения приборами учета расхода энергии потребителей розничного рынка, в первую очередь, бытовых потребителей; - развитие автоматизированных систем коммерческого учета электрической и тепловой энергии розничного рынка; - обеспечение государственной поддержки развития и окончательного формирования к 2012 году института операторов коммерческого учета электрической и тепловой энергии; - реализацию специальных мер по повышению энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса, в том числе внедрение тарифного метода доходности инвестированного капитала (RAB), адаптацию концессионных договоров для передачи в управление комплексов жилищно-коммунального хозяйства и внедрения новых строительных норм и правил эффективного использования энергии |  |  |  |  |  |
| 3. Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой и электрической энергии, воды и газа |  | 34 - т/с 34 - сч. ГВС 36 - сч. ХВС | 16 - т/с 16 – сч. ГВС 35 – сч. ХВС | 8 - т/с 8 – сч. ГВС | 10 - т/с 10 – сч. ГВС 1 – сч. ХВС |
| 4. Установка на объектах средств регулирования потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  |
| 5. Мониторинг реализации Программы |  |  |  |  |  |